## Slide 1: Hyväksymistestaus ”testausvastuullisena asiakkaat ja loppukäyttäjät”
Maaret Pyhäjärvi| <maaret@iki.fi> | Twitter: maaretp
Testausasiantuntija @ Granlund Oy | Kouluttaja @ Altom| Ohjelmistotestaus ry | TestausOSY | Agile Finland
Maaret Pyhäjärvi & Erkki Pöyhönen
Nimeä | Attribution (Finland)
  http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/
  http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/deed.en
Hyväksymistestaus
v.4 (2014-08)

## Slide 2: Materiaalista
Lisensoitu Creative Commons Tekijä mainittava lisenssillä
  Kokonaisuutta tai osia saa uudelleenkäyttää ja muokata käyttöönsä
  Mainittava ”perustuu Maaretin ja Erkin materiaaleihin”.
  Myös kaupallinen käyttö sallittu
Kaksi tekijää
  Perustana yhteistyössä selkiytetyt viestintätarpeet
  Osin näkemyksemme eroavat ja korostamme eri asioita
VISIO JA TAVOITTEET
Kehittämisresurssien hukkaan heittämisen välttäminen
  Tekijänoikeuksien nimissä tuhlataan merkittävästi aikaa saman perustiedon uudelleenpaketoinnissa
Materiaalin todellinen arvo on esittäjissä
  Käytännön omakohtaiset esimerkit ovat tärkeitä oppimiselle
Keskittyminen edistykseen
  Uusi sisältö uuden muodon asemesta edistää testausalaa
Maaret Pyhäjärvi & Erkki Pöyhönen
Nimeä | Attribution (Finland)
  http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/
  http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/deed.en

## Slide 3: Kouluttajasta
Ohjelmistokehityksen asiantuntija testauspainotuksella ‘95 
Eri rooleja (testaaja, testausvastaava, opettaja, projektipäällikkö, määrittelijä, kehittäjä)
Eri organisaatioita (Granlund, Ilmarinen, F-Secure, konsultoinnin asiakkaita …)
Onnistunut ja toimiva järjestelmä, ihmisten yhteistyö, jatkuva oppiminen

## Slide 4: Kurssin visio
Hyväksymistestausta tekevät pääsääntöisesti henkilöt, jotka eivät ole testauksen ammattilaisia
Kurssin tarkoituksena on tarjota hyväksymistestauksessa mukana oleville tiedot hyväksymistestauksesta kokonaisuutena: sen suunnittelusta ja läpiviennistä huomioiden hyväksymistestauksen erityispiirteet

## Slide 5: Sisältö
Hyväksymistestauksen rooli ja merkitys
Testaus järjestelmän tilaajalle ja omistajalle
Monitoimittajaympäristön erityispiirteet hyväksymistestaukselle
Laatutiedon rakentaminen palasille ja kokonaisuudelle
Laadun monet näkökulmat: toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus; näkyvä toimituslaatu sekä jatkokehityksen helppous
Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Hyväksymistestauksen suhde muuhun testaukseen: tilaajan ja toimittajan työnjako
Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä
Onnistuneen hyväksymistestauksen edellytykset
Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Toimittajan valinta ja sopimukset
Vaatimusten ja odotusten hallinta
Toimittajayhteistyö
Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Hyväksymistestauksen organisointi ja puitteet
Testausprosessi suunnittelusta läpivientiin
Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Ohjelmistokehityksen luonne, jatkuva muutos ja testauksen toistotarve
Testauksen työmäärät ja tehokkuus tuloksina ja kustannuksina
Riskiohjattu testaus: rajallisen työmäärän kohdistaminen
Havaintokirjausten käsittely ja muutoksista sopiminen
Testausympäristöt, testitapaukset ja testiaineisto
Testauksen hallinta, seuranta ja mittarit
Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle
Testaus vaatimuksia ja odotuksia vastaan
Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Vaatimusten järjestelmällinen läpikäynti
Testitapausten merkitys hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kelpuuttaminen käyttöön vs. todentaminen suhteessa vaatimuksiin

## Slide 6: Harjoitus: Hyväksymistestauksen tarve ja tila
Mietitään pienryhmissä hyväksymistestausta, sekä omaa tietämystä ja ymmärrystä hyväksymistestauksen tilasta SWOT-analyysin avulla
SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunies, Threats  vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat
Tilanne kurssin alussa – tilanne kurssin lopussa?
Vahvuudet
Mahdollisuudet
Heikkoudet
Uhat
Tulevaisuus, muutos
Nykytila, pohja

## Slide 7: Sisältö
Hyväksymistestauksen rooli ja merkitys
Testaus järjestelmän tilaajalle ja omistajalle
Monitoimittajaympäristön erityispiirteet hyväksymistestaukselle
Laatutiedon rakentaminen palasille ja kokonaisuudelle
Laadun monet näkökulmat: toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus; näkyvä toimituslaatu sekä jatkokehityksen helppous
Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Hyväksymistestauksen suhde muuhun testaukseen: tilaajan ja toimittajan työnjako
Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä
Onnistuneen hyväksymistestauksen edellytykset
Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Toimittajan valinta ja sopimukset
Vaatimusten ja odotusten hallinta
Toimittajayhteistyö
Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Hyväksymistestauksen organisointi ja puitteet
Testausprosessi suunnittelusta läpivientiin
Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Ohjelmistokehityksen luonne, jatkuva muutos ja testauksen toistotarve
Testauksen työmäärät ja tehokkuus tuloksina ja kustannuksina
Riskiohjattu testaus: rajallisen työmäärän kohdistaminen
Havaintokirjausten käsittely ja muutoksista sopiminen
Testausympäristöt, testitapaukset ja testiaineisto
Testauksen hallinta, seuranta ja mittarit
Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle
Testaus vaatimuksia ja odotuksia vastaan
Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Vaatimusten järjestelmällinen läpikäynti
Testitapausten merkitys hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kelpuuttaminen käyttöön vs. todentaminen suhteessa vaatimuksiin

## Slide 8: Hyväksymistestauksen rooli ja merkitys
Rooli ja merkitys = perustiedot hyväksymistestauksesta
Sijoitetaan hyväksymistestaus suhteeseen muun testauksen kanssa
Engl. Acceptance testing
Samaa tarkoittavia termejä:
  Hyväksymistestaus (Google: noin 18100 tulosta)
  Hyväksyntätestaus (Google: noin 4350 tulosta)
Testaus järjestelmän tilaajalle ja omistajalle
Monitoimittajaympäristön erityispiirteet hyväksymistestaukselle
Laatutiedon rakentaminen palasille ja kokonaisuudelle
Laadun monet näkökulmat: toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus; näkyvä toimituslaatu sekä jatkokehityksen helppous
Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Hyväksymistestauksen suhde muuhun testaukseen: tilaajan ja toimittajan työnjako
Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä

## Slide 9: Testaus, laadunvarmistus ja hyväksymistestaus
Perusasiat

## Slide 10: Esimerkillä alkuun...
#1: oletuspaluupäivä kuluva päivä
#2: ajaksi etusivulla ei voi asettaa saapumisaikaa
#3: tarkempi haku != edellinen sivu
#4: päivämäärien sijainti laatikoissaan
#5: saapumisaikavalinta ei toimi
#6: teknisiä virheitä

## Slide 11: Hyväksymistestaus Testausvastuullisena asiakkaat ja loppukäyttäjät
Tavoitetila
Todellisuus
Asiakas voi kokeilla päätilanteet ohjelmiston käytölle ja hyväksyä että ohjelmisto on toteutettu, testattu ja ongelmat korjattu toimittajan toimesta
Toimittajan luovuttama versio on hyväksyttävissä tuotantoon laadullisesti
Hyväksymistestaukseen riittää pieni työmäärä
Ei juurikaan raportoitavaa
Asiakas löytää merkittävässä määrin ongelmia ja toimittaja usein osoittaa niiden johtuvan pääasiassa vaatimuksista
Hyväksymistestauksen työmäärä kasvaa – testaus siirtynyt toimittajalta asiakkaalle
Paljon ongelmia raportoitavaksi ja uudelleentestattavaa korjausten jälkeen
Notes: Huomioitavaa: määrittelymuutosten löytyminen tavoitetilassa.

## Slide 12: Hyväksymistesteistä
Hyväksymistestaus on ainoa testaustaso, jonka perusluonteeseen ei ole tarkoitus kuulua korjauksia: testausvaihe, ei korjausvaihe.
Korjaus muuttaa hyväksyttävää kohdetta  hyväksymistestaus alkaa uudelleen

## Slide 13
  Laadunvarmistus:
  Mikä tahansa aktiviteetti, joka varmistaa laatua sisältäen riittävät taloudelliset ja tavoitteelliset puitteet laadun tekemiselle, järjestelmälliset estävät varmistelutoimet ja empiirisen todistusaineiston tuloksille useista näkökulmista.
  Testaus:
  Mikä tahansa aktiviteetti, joka tuottaa empiiristä todistusaineistoa siitä missä määrin tarkoituksemme, toteutuksemme ja todelliset liiketoimintatarpeemme ovat linjassa keskenään. -- Elisabeth Hendricson
”Menetelmäorientoitunut laatupoliisi”
”Investointi laatutietoon”

## Slide 14: Testaus on tärkeä palautemekanismi
Merkittävien järjestelmien tekeminen vaatii monta tekijää, joilla kaikilla ei voi olla kaikkia tietoja
  Osa tiedoista ”projektin ulkopuolelta”, järjestelmän toimintaympäristö
Testauksessa järjestelmää käytetään kuin oikeasti, pikakelauksella – todellinen kokemus käytöstä, ei vain suunniteltu
Tuotantoon päässeet virheet kalliita
  Suorat kustannukset: esim. korjaaminen
  Välilliset kustannukset: esim. maine
Onnistuneessa testauksessa taustalla halu / yritys nähdä virheitä – tässä epäonnistuminen tuottaa paremman tiedon.

## Slide 15: ”Testausmatematiikan” erikoislyhyt oppimäärä
20
16
1639
7±2
Notes: Lisähuomiona: perinteiset testausvaiheet väärin nimetty, ovat korjausvaiheita. Hyväksymistestaus on ainoa testausvaihe – ja vain mikäli järjestelmätestaus on tuotannonkaltaista.
Boltonin sertifiointi:
"I test.
You observe.
We talk.
You decide".

## Slide 16: ”Testausmatematiikan” erikoislyhyt oppimäärä
Lasten peli ”20 kysymystä” opettaa jotain oleellista testauksesta. Peliin on kaksi vaihtoehtoista strategiaa: kysymysten listaaminen etukäteen kun tiedetään vähiten tai kysymysten esittäminen siten että edellisen vastauksesta saa oppia.
Miksi silti toistuvasti testauksessa pelaamme ”hölmöllä” strategialla?
Testauksen kansanviisauksiin kuuluu tarve miettiä odotettuja tuloksia yksityiskohtaisesti etukäteen – pelkona sokeus . Testauksen kohteena on odottamattomat ongelmat.
Miksi siis sijoitamme merkittävän osan projektibudjeteista virheiden löytymisen todennäköisyyden pienentämiseen?
Ihmisen muisti on rajallinen - ”human envelope” - tutkitusti ja tunnetusti varsin rajoitettu. Tarvitsemme dokumentaatiota tueksi, erityisesti paineen alla. Dokumentaatio on merkittävä kustannuserä, jolla vain pieni osa tiedosta välittyy. Miksi emme luo dokumentaatiota ajankohtina jolloin ymmärrämme tarpeet parhaiten?
20
16
1639
5±2
Sama ei ehkä olekaan sama jos jokin muuttuja on eri lailla. Testaus ei ole kaiken kattamista suhteessa määrittelyyn, vaan sen ajattelua että ”onko tämä ongelma, onko se oleellinen”. Ei läpi / ei läpi.
http://viscog.beckman.illinois.edu/flashmovie/15.php
http://www.dothetest.co.uk/whodunnit.html

## Slide 17: Määrittelyt ja hyväksymistestaus
Limupeli – määrittelyn perussäännöt
sopimushyväksynnästä käyttökelpoisuuden hyväksyntään;
muutetun kohdan hyväksynnästä sivuvaikutuksettomuuden hyväksyntään
Chart: 
| Assumptions | Gospel
Column1 | 1 | 9
Chart: 
| Facts | Assumptions
Column1 | 1 | 9
Kuinka suhtaudumme vaatimuksiin…
..ja mihin vaatimukset perustuvat

## Slide 18: Valmiusasteen mittaaminen testauksen kautta
Määrittelyn näkökulma
Tuotantokelpoisuuden näkökulma
Mikä % toimii määrittelyjen mukaisesti?
Mikä % voidaan siirtää tuotantoon?
Vaatimus- kattavuus
Läpäistyt tuotantoske-naariotestit
Asiakas-toimittajasuhteessa toimittaja ei välttämättä tarkastele asiaa tuotantoskenaarioiden näkökulmasta.
Ero
= riski!

## Slide 19: The ”Beer Game” Lähde mukaillen: James Bach
Can I get a beer, please?
  Waiter comes and pours a bucket of beer to your head. Not what you wanted, so make your order more specific.
Can I get a beer in glass on the table, please?
  Waiter brings you a shot glass of beer. Still not what you wanted, so make your order more specific.
Can I get a beer in a pint glass on the table, please?
  Waiter brings you a pint glass of boiling beer.
Can I get a cold beer in a pint glass on the table, please?
  Waiter brings you a pint glass of frozen beer.
Can I get a 8C degree beer in a pint glass on the table, please?
  Waiter brings you a pint glass of 8C degree beer, but the glass has a tennis ball inside it.
Can I get a 8C degree beer in a pint glass that does not contain any other objects on the table, please?
  Goes 30 minutes and you do not get anything. So you ask from waiter what is taking so long? Waiter explains that the kitchen is building a new dust free room, and it will take some days to get your beer without any objects.
Can I get a 8C degree beer in a pint glass that does not contain any big size other objects but small particles are ok on the table, please?
  Waiter brings you a pint glass of 8C degree beer. And warns you that it has some small residue of plutonium in it.
What Should We Learn from This?

## Slide 20: Testaaminen vs. korjaaminen
5/40 =12.5 %
Notes: Jokainen havainto pakottaa testaamaan saman – ja monta jo testattua asiaa – uudelleen.

## Slide 21: Testaus ei auta jos korjaaminen ei kuulu kuvioon

## Slide 22: Hyväksymistestauksen puolet
Toiminnalliset
Ei-toiminnalliset
Liiketoiminnan hyväksymistestaus
Muu hyväksymistestaus
Omat syyt / tarpeet / odotukset
”Hankkeen / projektin asettaminen”
Jaetut syyt / tarpeet / odotukset
”Liiketoiminnan vaatimukset”
Kirjatut ja seuratut tarpeet ja rajaukset
”Tarkennetut määrittelyt”
Teknisluonteinen toiminnallisuuden laadunvarmistus
Tuotannon tuen näkökulma
Ei-toiminnallinen testaus
Käyttäjän näkökulma
MONENTASOISTA POHJAMATERIAALIA HYÖDYNNETTÄVÄNÄ
Pienin merkitys hyväksynnässä
HYVÄKSYMISTESTAUS EI VAIN KÄYTTÄJÄTESTAUSTA

## Slide 23: Hyväksymistestaus
Suunnittelu
Puitteiden sopiminen
Budjetti
Hankinnat ja rekrytoinnit
Versioiden toimituslogistiikka
Valmistelu
Vaatimusten lajittelu ja laajentaminen
Testiaineiston luominen, kerääminen, lajittelu ja sopiminen
Testaaminen
Havaintojen tekeminen, kirjaaminen, luokittelu
Testauksen etenemisen arviointi
Korjauksien varmistaminen, regressiotestaus
Hyväksymispäätöksen tekeminen
Testauksen riittävyyden arviointi
Testauksen tulosten tarkastelu
Tavoitteet ja kohdistus
Toimittajan testauksen arviointi

## Slide 24: WHY do testers look both ways when crossing a one-way street?
It may be one-way on this corner, two ways on that corner.
You may only *think* it's a one-way street.
Someone might be backing up
Ears don't warn you when a bicycle is coming the wrong way.
They realize people can be fooled by preconceptions.
When helping someone, you've extra duty to seek improbables.
Source: Various tweets by testers in 2010.

## Slide 25: Hyväksymistestaus ketterissä menetelmissä
Kun samoja sanoja käytetään hieman eri merkityksessä...

## Slide 26: Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä
Perinteisesti:
  Yksikkötestaus
    Koodi on yksikkö
    Jokaisella koodipalalla on omistaja, palan testaaminen muista irrallaan on yksikkötestausta
  Hyväksymistestaus
    Jotain mitä asiakas tekee projektin lopuksi
Ketterissä menetelmissä:
  Yksikkötestaus
    Yksikkö on toiminnallisuus joka koodiin toteutetaan
    Yhteisen koodiomistajuuden mukaantulo mahdollistaa yksiköiden laajemman ajattelun
  Hyväksymistestaus
    Mikä tahansa korkeamman tason testi järjestelmälle
    Jatkuva hyväksyntä julkaisua varten ideana
Asiakashyväksynnän voi rytmittää jokaiseen inkrementtiin tai sovituin väliajoin.

## Slide 27: Hyväksymistestiohjattu kehitystapa (ATDD = Acceptance Test –driven Development)
Esimerkki
Monta nimeä:
Specification by Example
Executable Requirements
Behavior-Driven Development
Perusidea:
Vaatimukset (tarinat) tarkennetaan määrämuotoisilla esimerkeillä, jotka automatisoidaan toteutuksen rinnalla.
Asiakas on kriittinen esimerkkien tuottamisessa. Sen sijaan niiden automatisointi testeiksi voi hoitua toimittajan puolesta.

## Slide 28: Hyväksymistestaus vs. toimittajan tekemä testaus
Kokonaiskuva

## Slide 29: Kun mukana on useita organisaatioita...
Järjestelmään ja palveluun julkisesti liitettävä organisaatio
”Asiakas”
Järjestelmään ja palveluun taustalla toteutuksen osalta liittyvä organisaatio
”Toimittaja”
Roolina hyväksyntä
Roolina laadukas toteutus
Hyväksymis-testaus ja järjestelmä-testaus tekemisen kannalta vastaavia, mutta näkökulmiltaan eroavia.

## Slide 30: Hyväksymistestauksen erityispiirteistä Testaajien osaaminen ja saatavuus
Osaamisen hyödyntäminen työn optimoinnissa
  Toteutusorganisaatiossa usein puutteellinen liiketoimintaosaaminen
  Liiketoimintaosaajat eivät välttämättä tunne testausta ja joko testaavat liian vähän (yleisin) tai liikaa
  Ohjattava oikeat tehtävät molemmille puolille
Saatavuusasioiden ratkominen
  Liiketoimintaosaajat ”lainassa” osapäiväisesti tekemisen ajan
  Rajallinen perehtymisaika ja rajallinen aika testien tekemiseen

## Slide 31: V-malli – testauksen tasot
Yksikkö-testaus
Integrointi-testaus
Järjestelmä-testaus
Hyväksymis-testaus
Ohjelmointi
Tekninen suunnittelu
Määrittely
Vaatimukset
Testien ajaminen ja korjaustyö
Testien suunnittelu

## Slide 32: Testaustasojen tyypilliset merkitykset
Yksikkötestaus
Integrointitestaus
Järjestelmätestaus
Hyväksymistestaus
Testauksen kohteena olevan kokoonpanon laajuus
osa
kokonaisuus
Ympäristöjen edustavuus
kaikki
osa
Tyypillinen organisointi
Asiakas/ käyttäjä
Testaaja
Toteuttajat yhdessä
Kukin toteuttaja
Notes: 32
Lisäksi usein nähdään tasojen tarkoittavan että tietyn tasoinen dokumentaatio testataan tietyllä tasolla – eli tiettyä kokoonpanon laajuutta vastaavat määrittelyt ja kuvaukset varmennetaan.
Yksikkötestauksessa keskitytään yksikköön, jonka toteuttaja on tehnyt. Hyväksymistestauksessa ja periaatteessa mahdollisuuksien mukaan myös järjestelmätestauksessa keskitytään koko laajuuteen – ihan koko laajuutta ei aina vaan saa ennen kuin on loppukäyttäjien ympäristössä.
Ympäristöjen edustavuus näkyy yleisesti siinä että jos on useita laitteisto&ohjelmistoympäristökonfiguraatioita, on tyypillistä että ne katetaan korkeammilla testaustasoilla.
Lisäksi kullekin tasolle tyypillisesti tulkitaan merkityksiä siihen kuka testauksen tekee – eli niitä käytetään kuvaamaan suoraan tarvittavien testausryhmien tarvetta. Organisoida voi kuitenkin monella tavalla.

## Slide 33: Todelliset erot tasoissa
Ympäristö & aineisto
  Ehkä vain toisella on oikeasti käytettävissään realistinen ympäristö ja tuotannon kaltainen aineisto
  Ehkä vain toisen sovitaan katsovan realistisessa ympäristössä
Ihmiset & osaaminen
  Ehkä vain toisella on käytettävissään liiketoimintaosaamista jolla tärkeitä virheitä todella löydetään
Sopimiskysymys
  Ehkä toimittaja vapautetaan ajattelemasta kelpuutusta ja keskittymään todentamiseen suhteessa näkyviin vaatimuksiin
Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun liittyvät ongelmat ovat yleensä asiakkaan riski, ja siten pelkästään toimittajan tekemä testaus ei yleensä riitä asiakkaalle
Hyväksymistestausta suunniteltaessa asiakkaan tulisikin aina miettiä, mitä riskejä ja seurauksia ohjelmiston virheillä voi olla.

## Slide 34: Termistö
Testaustaso tarkoittaa testausta yhdistävää tarpeellista ja muista tasoista eroavaa näkökulmaa, joka jatkuu projektin läpi
  Hyväksymistestaus: tilaavan organisaation näkökulma
  Järjestelmätestaus: toimittavan organisaation näkökulma kokonaisuuden toimivuuteen
  Integrointitestaus: toimittavan organisaation näkökulma tarvittavien palojen yhdistämisen onnistumiseen
  Yksikkötestaus: toimittavan organisaation näkökulma jokaiseen tekemäänsä muutokseen
Testausvaihe
  Ajallisesti rajattu ja organisoitu testausponnistus
  Voi
    leikata useita tasoja sekä
    olla useita tasolla
Testaustyyppi
  Ryhmä testausaktiviteetteja, joilla yhteisiä ominaisuuksia
    voi sijoittua yhdelle tai useammalle tasolle,
    olla oma vaiheensa tai osa jotain vaihetta
    Testaustyyppien tarpeellisuus järjestelmätyyppiin perustuvaa
Testaustoiminnasta tekee jatkuvaa (taso) tarve regressiotestaukseen ko. näkökulmassa
Testausvaiheiden sisältö eroaa, joten se on tyypiltään kertaluonteinen eikä jatkuva. Jokainen vaihe suunnitellaan sisällöllisesti erillisenä.

## Slide 35: Tasot, vaiheet ja tyypit, yksi rytmitys
Hyväksymistestaus
Järjestelmätestaus
Integrointitestaus
Yksikkötestaus
regressio
regressio
Notes: 35
laatikot – vaiheita
vaaleat laatikot – jaettuja vaiheita
pallo – testauksen suunnitteluvaihe
tähti – esim. suorituskykytestaus integrointitestauksessa ja varmistukset osana vielä hyväksymistestauksen suoritusta
Korosta että taso yleensä eniten kuitenkin viittaa vastuun kohdistamiseen tiettyyn ryhmään ihmisiä – tapa allokoida resursseja tavoitteisiin ryhmitellen.
--
laatikot – vaiheita
vaaleat laatikot – jaettuja vaiheita
pallo – testauksen suunnitteluvaihe
tähti – esim. suorituskykytestaus integrointitestauksessa ja varmistukset osana vielä hyväksymistestauksen suoritusta
Korosta että taso yleensä eniten kuitenkin viittaa vastuun kohdistamiseen tiettyyn ryhmään ihmisiä – tapa allokoida resursseja tavoitteisiin ryhmitellen.

## Slide 36: Testaustasot ja –vaiheet, eroja projekteissa
Järjestelmän tilaajien testaus (TASO: HYVÄKSYMISTESTAUS)
Järjestelmän toimittajien testaus
Asiakastestaus (VAIHE)
Hyväksymistestaus
(VAIHE)
Asiakastestaus
(VAIHE)
Järjestelmätestaus (TASO)
Yksikkö- ja integrointitestaus (TASOT)
Järjestelmätestaus (VAIHE)
Inkrementaalinen järjestelmätestaus (VAIHE)
Kokoava järjestelmätestaus (VAIHE)
Yksikkötestaus - uuskehitys (VAIHE)
Yksikkötestaus - virhekorjaus (VAIHE)
Integrointitestaus (VAIHE)

## Slide 37: Huomioita tasoista ja vaiheista
Toimintatavassa voi olla asiakkaan ja toimittajan yhteisiä vaiheita (yhdistävät järjestelmä- ja hyväksymistestaustasoja)
Monitoimittajaympäristöissä on useiden toimittajien yhteisiä vaiheita osana samaa testaustasoa
  Vrt. kokoava järjestelmätestaus ennen hyväksymistestausta
Vaiheiden organisointi on projektikohtaista perusperiaatteiden puitteissa
Joskus asiakas maksaa korjaukset löytämistään havainnoista. Joskus toimittaja maksaa korjaukset asiakkaan löytämistä havainnoista, jopa korvauksia asiakkaan käyttämästä testausajasta (harvoin).

## Slide 38: Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Sopimushyväksymistestaus
Tuotantoonhyväksymis-testaus
Havainnot
Alunperin asetetut ja muutoshallinnalla muutetut vaatimukset
Odotettu lisäarvo, ei esteitä tuotantokäytölle
Takuu-korjaukset
Hyte-korjaukset
Mitä velvotteita ja vastuunsiirtoja hyväksymiseen tässä kohden liittyy?
Ylläpito-korjaukset

## Slide 39: Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Katselmoi, mieluummin kuin määrittele testitapauksia virheellisiin vaatimuksiin pohjaten.
Vertaiskatselmointien virheenpoistoteho 60 % Perspektiivipohjaisesti suunnattujen teho 35 % enemmän.
parhailla katselmoijilla 20 % virheistä menee läpi testaukseen saakka.
Virheet eivät ole tasa-arvoisia. 80 % vältettävissä olevasta korjaustyöstä tulee 20 %:sta koodia.
Notes: 39

## Slide 40: Järjestelmätestauksen ja hyväksymistestauksen ero
Testattava järjestelmä
Hyväksymistestaus keskittyy todelliseen liiketoimintaprosessiin ja järjestelmän soveltuvuuteen todellisiin käyttötilanteisiin.
Merkittävä osuus työmääristä kehityksen ja järjestelmätestauksen aikana käytettään vähemmän yleisiin toimintoihin ja virhekäsittelyyn.
Käyttäjien enemmistö tarvitsee vain osajoukkoa kaikesta toteutetusta normaalitilanteissa.
Hyväksymistestauksen ja järjestelmätestauksen keskinäisen suhteen määrittämisessä olennainen kysymys onkin:
Mitä odottamattomista ongelmista voi uskoa, ja millaisilla perusteilla, toisten löytäneen.
Viime kädessä hyväksymistestauksen tekevä organisaatio on se jonka nimi tahraantuu, vaikka toimittajalta jotain vahingonkorvauksia voisi saadakin.
Järjestelmätestaus keskittyy järjestelmään toteutuskoko-naisuutena ja pyrkii varmista-maan kaiken kehityksen aikana tehdyn työn lopputuloksen.

## Slide 41: Käytännössä sovitaan Asiakkaan osallistuminen
Hyväksymistestaus
  Sopimuksen mukainen ja tuotantoonsiirtoa edeltävä tarkastelu, joka asiakkaan vastuulla
  Tuki toimittajalta usein sisältyy sovittuun
Asiakastestaus
  Asiakkaalle erikseen järjestetty mahdollisuus testata ennen tai jälkeen hyväksymistestauksen, toimittajan testausten ulkopuolella
  Tuesta laskutetaan yleensä erikseen
Järjestelmätestauksen tuki
  Osallistutaan toimittajan vastuulla oleviin testausvaiheisiin
  Erinomainen tilaisuus vaikuttaa laatuun vaiheessa jossa korjauksiin voi vaikuttaa enemmän
Luovutuskoe
  Sopimuksen tarkistuspiste ennen hyväksymistestauksen alkua. Sovituin säännöin tarkistetaan kelvollisuus hyväksymistestaukseen
Aloitustesti
  Vastaava kuin luovutuskoe, tehdään yleensä aina kun testattavasta ohjelmistosta saadaan muuttunut versio
  Seremonian määrä luovutuskoetta pienempi
Merkittäviä eroja projektien välillä!

## Slide 42: Hyväksymistestauksen laajuus
PIENIMMILLÄÄN
”parin päivän viimeinen tarkistus ennen tuotantoonsiirtoa”
SUURIMMILLAAN
”järjestelmäkokonaisuuden monipuolinen testaaminen välttäen otosnäkökulmaa”
Laajuuden tekijät:
Luottamus toimittajaan / tekijöihin
Inkrementaalinen toimitustapa
Oma mukanaolo ennen hyväksymistestausta
Pieni järjestelmä, vähän liittymiä
Pienet riskit laadun puutteista käyttöönottotilanteessa

## Slide 43: Esimerkki: Toimintamalli 1
Toimittaja
Asiakkaat
Testaussuunnittelu toimituserittäin
v.1
v.2
Huom! Ei kokonaisuuden suunnittelua, vaan mukautuen vaiheen sovittuun sisältöön, regressiotestaus vanhalle tarpeen mukaan
Katselmointi
Hyväksymistestauksen suunnittelu
Valmistelua asiakastestaamalla toimituseriä
Keskustelu sisällöistä
Luovutuskoe- testit

## Slide 44: Esimerkki: Toimintamalli 2
Toimittaja
Asiakkaat
Kokonaistestaus-suunnittelu
Katselmointi
Luovutuskoe- testit
Hyväksymistestauksen suunnittelu
Yhteinen järjestelmätestaus
Katselmointi
Toimittajan testauksen suunnittelu
Toimittajan omat testausvaiheet (yksikkö, rajapinta, inkrementaalinen järjestelmätestaus)
Huom! Haasteena rajaus toimittajan omiin ja asiakas-toimittaja yhteiseen testausvaiheeseen.

## Slide 45: Testauksen tuki
Hyväksymistestauksen tuki
Asiakas usein tarvitsee teknistä selvittelytyötä hyväksymistestauksen kanssa
Esim. havainnot: virhe, muutospyyntö vai väärä hälytys
Järjestelmätestauksen tuki
Toimittaja ei usein pysty oman sovellusalue-osaamisen puitteissa testaamaan kattavasti virheiden / muutostarpeiden tunnistamiseksi
Vastuiden pitäminen erillään: toinen osapuoli vastaa, toinen osapuoli tukee.

## Slide 46: Asiakas-toimittaja rajapinnan käytännöt
Toimittajan projektinhallinta
Määrittely
Arkkitehtruuri & toteutus
Testaus
Asiakkaan valvonta & tuki
Asiakkaan tarpeiden kuvaus
Toimittaja tekee omilla menetelmillään projektin vaatimusten mukaisen toimituksen.
Asiakkaan kyky auttaa onnistumisessa riippuu merkittävässä määrin näkyvyydestä toimittajan tekemisiin ja oletuksiin.
Asiakas-toimittaja –rajapinnoissa on toimintatapoja, jotka on sovittava yhdessä.

## Slide 47: Monitoimittajaympäristöt ja hyväksymistestaus
Laatutieto palasille ja kokonaisuudelle, mitä ollaan hyväksymässä (laskunmaksu vs. tuotantoonsiirto)

## Slide 48: Vallitsevia monitoimittajahankkeen projektinäkemyksiä
Perinteinen malli on hierarkinen ”hajoita ja hallitse”-muoto, missä kukin vastaa omasta tontistaan ja siitä alaspäin
Käytännössä sanelee vesiputousmallisen käytännön, koska muutokset ja koordinointi ristiin voi tulle työlääksi
Verkottunut tuotekehitys lähtee siitä, että rinnakkaiset projektit tuottavat synergioita, mutta kullakin voi olla omia tavoitteita
Koordinointi tapahtuu jatkuvassa tärkeiden asioiden koordinoinnilla, joka vaatii suuren panostuksen yhteistyöhön ja jatkuvan ja avoimen tiedon jakamisen
Asiakas
Toimittajat

## Slide 49: Projektit ja testauksen laajuus
Järjestelmä
Osajärjestelmä:
tekninen
Osajärjestelmä:
oma käyttöliittymä
Projekti
Projekti
Osajärjestelmä:
liittymä
Osajärjestelmä:
yhteinen aineisto kannoissa / kokonaisprosessissa
Osajärjestelmä:
omia jaettuja teknisiä osia
Osajärjestelmä:
tekninen
Projekti
Hanke
Projekti
Projekti
Projekti
Asiakkaan organisoituminen
Toimittajien organisoituminen
Käytön ja järjestelmän laatutiedon (testaus) kannalta merkityksellinen on kaikkien osajärjestelmien yhdistelmä
Osajärjestelmä:
kolmannen osapuolen osat
Ylläpito

## Slide 50: Keskeinen näkökulmaero: testaus vs. projekti
Projekti on työkokonaisuus: ”näitä tehtäviä näihin tarkoituksiin”
Testaus katsoo projektin tuotantoonsiirtyvää lopputulosta riippumatta mistä työkokonaisuudesta ne ovat peräisin
  Toimitushetken tarkoituksenmukainen tila ohjaa testausta
  Askel askeleelta varmistutaan ja rakennetaan lopputilaa ja tietoa sen laadusta
Projektinhallinnan näkökulmasta voidaan sanoa että ”muutos X tehdään rinnakkaisessa projektissa, ei kuulu meidän töihin”. Testauksen kannalta rinnakkaisen projektin tuotoksen on oltava saatavilla toimitushetkellä ja laatutiedon on oltava kokonaisuuden laadusta. Toisen projektin tuloksia saa ja pitää käyttää hyödyksi, mutta ajoitukset (kumpi on ”valmis” ensin) muuttavat vastuun kantamista testausmielessä.

## Slide 51: Huomaa: monentasoista hyväksyntää
Ostokomponentit – niiden hyväksyntä osaksi järjestelmää
   osa integrointitestaustasoa
Ostosovellukset / räätälöidyt sovellukset – niiden hyväksyntä osaksi järjestelmää ja käyttöympäristöä
   osa järjestelmätestaustasoa
Käytettävän kokonaisuuden hyväksyntä tuotantoon
   perinteinen hyväksymistestaustaso

## Slide 52: Kokonaisvastuu järjestelmästä saattaa olla asiakkaalla itsellään
Tavoiteltu kokonaisuus
”Tarjouspyynnön kohde”
Taustat palveluväylälle
”Integraatiot”
Tuominen muiden palveluiden taustalle
”Palvelut”
Tietojen migraatio
”Migraatio”
Tukipalvelut
Ohjaus-palvelut
Laadunvarmis-tuspalvelut
Ympäristöt ja edellytykset
Riippuvuudet (suorat)
Komponentit
Teknologiat
Rajaukset
”Rajatut”
Huom! Toimittaja tuottaa usein osa-ratkaisun, joka ei pääse tuotantoon ilman muita palasia. Kokonaisvastuu on asiakkaalla.
Tarjouksissa on osia joita toimittaja ei tarjoa pyynnöstä huolimatta.

## Slide 53: Osatoimituksista tuotantoonsiirtyvään kokonaisuuteen
Toimi-tuksen HT
Toimittaja
Toteutus
Testaukset
L
Toimittaja
Toteutus
Testaukset
L
Toimittaja
Toteutus
Testaukset
L
Toimittaja
Toteutus
Testaukset
L
Kokoava järjestelmätestaus
Tuotannon-kaltainen hyväksymis- testaus
Toimi-tuksen HT
Toimi-tuksen HT
Toimi-tuksen HT
Notes: Ajasta pitää maksaa – toimittajan valmiudet ja tuki pidemmällä aikavälillä
Osien toimittajien rajaukset – kenet saa kantamaan vastuun laatutiedosta kokonaisuudelle (kokoava jäte)
Riskin siirto ajallisesti – tarve palautteelle osien toimivuudesta ennen kokonaisuutta

## Slide 54: Hyväksymistestaus Totta-projektissa
hetutiedosto
ETK
erien rajaus
TI
ts-ote Arek
Tulostus Itella
Verkko-ote
TI
Ilmarisen hyväksymistestaus Totta-projektille
ts-ote Arek
yel TI
OSAJÄRJESTELMIEN KETJU TYÖELÄKEOTTEEN AIKAANSAAMISEKSI
Paluutiedot Ilmarinen
SVP
FD
Valmisteluvaiheen järjestelmätestauksen tuki:
TyEL-vakuutettujen otteita Arekin järjestelmätestistä – sisällön oikeellisuus
YEL-vakuutettujen otteita järjestelmätestistä – sisällön oikeellisuus
Hyväksymistestausvaihe
Erien rakentaminen ja lähettäminen tuotannonkaltaisesti
Yksittäiset otesisällöt – liiketoiminnallinen kattavuus
Tulosteen oikeellisuus – pieni otos Itellasta
Käsittelyn keskeytyminen virheeseen
Testisuunnittelu:
järjestelmätestauksen tuen hetulistat, ei-YEL ja YEL
kokoavan järjestelmätestauksen testitapaukset
Ilmarisen hyväksymistestitapaukset

## Slide 55: Laadun ja testauskohteiden monet näkökulmat

## Slide 56: Laatuhierarkia Lähde: Muokattu Gojko Adjicin ideasta
Otettavissa käyttöön
Toimiva monipuolisella aineistolla
Suorituskykyinen
Turvallinen
Käytettävä
Hyödyllinen
Onnistunut
Notes: Choosing the right kind of quality – not all functionalities have impact on success. Caring for the success of the product (higher layers), not just success of testing (lower layers)

## Slide 57: Toiminnallisen testauksen testaustyyppejä
Toiminnallisuustestaus (functionality testing, feature testing)
Yhtäaikaisuustestaus (concurrency testing)
Asennustestaus (installation testing)
Alustatestaus (platform testing)
Aloitustestaus (build verification testing, smoke testing)
Konfiguraatiotestaus (configuration testing)
Yhteensopivuustestaus (compatibility testing)
Prosessitestaus (end-to-end testing)
Rinnakkaistestaus
Rajapintatestaus (interface testing)
Poikkeustilannetestaus (recovery testing)
Lokalisointitestaus (localization testing)
Dokumentaation testaus (documentation testing)
Aineiston laadun testaus (data quality testing)
Alfatestaus (alpha testing)
Betatestaus (beta testing)
Muuntotestaus (conversion testing)
Tuotantotestaus (production testing, operational testing)
Standardien testaus (standards testing)

## Slide 58: Ei-toiminnallisen testauksen testaustyyppejä
Luotettavuustestaus (reliability testing)
Suorituskykytestaus (performance testing)
Kuormitustestaus (load testing)
Rasitustestaus (stress testing)
Paljoustestaus (volume testing)
Kestävyystestaus (endurance testing)
Tietoturvatestaus (security testing)
Käyttöturvallisuuden testaus (safety testing)
Käytettävyystestaus (usability testing)
Esteettömyystestaus (accessibility testing)
Palautettavuustestaus (recoverability testing)
Tuettavuustestaus (supportability testing)
Ylläpidettävyystestaus (maintainability testing)
Siirrettävyystestaus (portability testing)
Koodin laadun testaus (code quality testing)
Notes: Kuormitustestauksen tyyppejä:
  Rinnakkaisuustestaus
  Tietomäärätestaus
  Rasitustestaus
  Luotettavuustestaus
  Vasteaikatestaus
  Kuormitustestausta kutsutaan myös suorituskykytestaukseksi

## Slide 59: Laadun monet näkökulmat [ISO 9126-1:2001 standardi]
Erilaisia laatuja on valtava määrä, tässä päällimmäiset
Ongelmana on, mihin keskittyä
Eri testaustasojen ja testaustyyppien merkitys on puuttua oikeisiin laatuihin oikeaan aikaan
  Asioihin joilla on merkitystä, liiketoimintariski
  Mahdollisimman aikaisin

## Slide 60: Sisältö
Hyväksymistestauksen rooli ja merkitys
Testaus järjestelmän tilaajalle ja omistajalle
Monitoimittajaympäristön erityispiirteet hyväksymistestaukselle
Laatutiedon rakentaminen palasille ja kokonaisuudelle
Laadun monet näkökulmat: toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus; näkyvä toimituslaatu sekä jatkokehityksen helppous
Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Hyväksymistestauksen suhde muuhun testaukseen: tilaajan ja toimittajan työnjako
Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä
Onnistuneen hyväksymistestauksen edellytykset
Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Toimittajan valinta ja sopimukset
Vaatimusten ja odotusten hallinta
Toimittajayhteistyö
Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Hyväksymistestauksen organisointi ja puitteet
Testausprosessi suunnittelusta läpivientiin
Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Ohjelmistokehityksen luonne, jatkuva muutos ja testauksen toistotarve
Testauksen työmäärät ja tehokkuus tuloksina ja kustannuksina
Riskiohjattu testaus: rajallisen työmäärän kohdistaminen
Havaintokirjausten käsittely ja muutoksista sopiminen
Testausympäristöt, testitapaukset ja testiaineisto
Testauksen hallinta, seuranta ja mittarit
Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle
Testaus vaatimuksia ja odotuksia vastaan
Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Vaatimusten järjestelmällinen läpikäynti
Testitapausten merkitys hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kelpuuttaminen käyttöön vs. todentaminen suhteessa vaatimuksiin

## Slide 61: Onnistuneen hyväksymistestauksen edellytykset
Edellytykset ovat hyväksymistestauksen tekemisen kannalta ulkoisia huolenaiheita
Ulkoisia = eivät yleensä osa hyväksymistestauksen suunnittelua vaan annettuja puitteita
Useimmiten sopimus ja projektit syntyvät ennen kuin testausta aletaan miettimään
Edellytyksien huomioimisella voidaan merkittävästi vaikuttaa hyväksymistestaukseen
Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Toimittajan valinta ja sopimukset
Vaatimusten ja odotusten hallinta
Toimittajayhteistyö
Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Muita?

## Slide 62: Hyväksymistestauksen prosessi
Tarjous-prosessi
Sopimuksien syntyminen
Omat suunnitelmat
Valmistau-tuminen
Testaus ja viimeistely
Hyväksymistestauksen edellytykset kunnossa?
Täydentä-minen
Arvio vaihtoehdoista testauksen ja laadunvarmistuksen näkökulmasta
Edellytysten sopimuksellinen varmistaminen
Hyväksymistestaus osana tietotekniikkahankkeen organisoitumista
Hyväksymistestaus-valmiuksien luominen
Tilanneanalyysi muutostarpeista
Tarpeelliset tiedot hyväksymispäätökselle
Sopimushyväksyntä ja tuotantoonhyväksyntä
Toimittajan testaukseen reagointi
TULOSMATERIAALIT
Projekti-suunnitelmarunko
Riskit ja hyödyt
Projekti-suunnitelma
Testaus-liitteet
Testi-tapaukset
Testi-aineistot
Kattavuus-näkökulma-listat
Testaus-raportti
Testipäivä-kirja
Havainnot
Täydennetyt testimate-riaalit
TUKIMATERIAALIT
Laadunhal-linnan vaatimukset
Tarjousten pisteytys-taulukko
Tarjouksessa kuvattavat asiat
Sopimus-liitteiden tarkistuslista
Roolit ja tehtävät, osaamiset

## Slide 63: Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Jokaisella projektilla ei tarvitse olla omaa hyväksymistestausta – hyväksyminen kokonaisuudelle jonka useat projektit tuottavat
Hallintaa ja viestintää helpottaa mikäli tiedetään mikä osa hyväksyttävästä kokonaisuudesta tulee miltäkin projektilta – osien hyväksyntä selkeästi omina kokonaisuuksinaan
Tärkeää sopia kuka ottaa pallon jos ei suoraan osata sanoa mille projektille korjaus kuuluu
Osatoimitukset projekteissa: pyydetään säännöllisesti jotain mitä voi halutessaan testata asiakkaalla

## Slide 64: Laatuperuste inkrementaaliselle kehitykselle
vesiputous
inkrementaalinen
toiminnalliset ominaisuudet
ei-toiminnal-liset ominai-suudet
julkaisu
Notes: Mieti riskin allokointia – kuvaako toiminnallinen/ei-toiminnallinen
Mukaillen Haikalaa...
Joidenkin virheiden korjaaminen on vaikeampaa myöhään. Sen tyyppiset asiat siksi pitääkin toteuttaa konkretiaan aikaisin. Ja usein vaan tuppaa olemaan että ne kalliit jutut on monelta osin ei-toiminnallisia.

## Slide 65: Toimittajan valinta ja sopimukset
Toimittajan testauskyvykkyyden arviointi erityinen haaste toimittajan valinnassa
Kohtuullinen osuus testausta projektissa vaihtelee
  Uuskehitys, näkyvä erillinen testaus 20 %
  Pienkehitys, näkyvä erillinen testaus moninkertainen kehitykseen verrattuna
  Ylläpitoprojektit, näkyvä erillinen testaus voi olla puolet työmääristä
Sopimusten osalta keskeisiä
  Vaatimusten ja vastuiden määritelmät
  Virheen määritelmä
  Hyväksymistestauksen kesto ja keskeytyminen
  Ulkoiset riippuvuudet, esim. toiset toimittajat, testausympäristö
  Virheiden korjaus hyväksymistestauksen aikana ja takuuaikana
  Toimittajan testauksen puutteiden vaikutus osana hyväksyntää
  Hyväksymistestauksen materiaalien toimitusvelvoitteet
  Projektisuunnitelma sopimuksen liitteenä: tarjoaako mahdollisuudet testauksen tekemiselle

## Slide 66: Vaatimusten ja odotusten hallinta
Vaatimukset ja määritykset ovat yleisin sopimisen pohja
  Kiinteähintainen / tavoitehintainen kokonaisuus
Muutosten hallinta
  Uudet vaatimukset – kasvattaa hintaa
  Poikkeamat – todellisuus vaatii suuremman työn asian aikaansaamiseksi kuin suunniteltu
  Haasteena muutosten monet tasot: sovittava selkeästi kuka vastaa minkätyyppisistä muutoksista
Vaatimusten ja määritysten laatiminen on oppimiskokemus – tarpeen hallita odotuksia ymmärtämällä projektille sovitut rajaukset

## Slide 67: Puitteiden varmistaminen: toimittajayhteistyö
Näkyvyys toimittajan testauksiin keskeistä hyväksymistestauksen valmistelulle
Suositeltava käytäntö on mahdollistaa testaajille käytön kautta oppiminen jo ennen hyväksymistestausvaihetta
  ”Järjestelmätestauksen tuki” – tarjotaan loppukäyttäjänäkökulmaa avuksi toimittajan testauksiin
  ”Asiakastestaus” – saadaan väliversioita epäviralliseen hyväksymistestin kaltaiseen vapaaehtoiseen valmistelutestaukseen
Toimittajayhteistyön muotoja
  Järjestelmätestitapausten suunnitteluun osallistuminen: ideat, katselmoinnit
  Toimittajan testauksen raportoinnin seuranta
  Hyväksymistestitapauksista viestiminen, katselmoinnit

## Slide 68: Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Näkyvät erityisesti projektisuunnitelmien rajauksissa
  Tätä me muutamme
  Tätä emme muuta mutta katsomme että se toimii edelleen ja on saatavilla osaksi järjestelmää
  Tätä joku muu muuttaa ja me katsomme tässä laajuudessa että se toimii osana kokonaisuutta
Komponentit, moduulit, sovellukset, osajärjestelmät, tietovarastot, järjestelmät, toimintaympäristö...

## Slide 69: Aika ei yleensä ole hyväksymistestauksen puolella...
Hyväksymistestaukselle varattu aikaväli usein antaa odottaa lähes valmista laatua
  Ainoa testausvaihe jonka ei olisi tarkoitus olla korjausvaihe!
Tuotantoonsiirron / julkaisun ajankohta on kiinnitetty merkittävässä määrin
Tehokas läpivienti korostaen valmiusastetta sekä havaintojen käsittelyä on tarpeellista

## Slide 70: Testaus aikataulupuristuksessa
Testausaika
”Ei ihan vielä aleta testata, kun minäkin tiedän että tämä ei toimi”
Myöhäinen aloitus
Lopettaminen ajoissa
”Tämä luvattiin julkaistavaksi tänä päivänä”
Odottamattomat tehtävät

## Slide 71: Testaus laatupaineessa
Testausaika
Aloituksen laatutaso heikko
Paljon korjattavaa ja regressiotestattavaa
Julkaisu myöhässä
Virhepitoinen / karsittu julkaisu

## Slide 72: Mikä on tärkeää aloituksen kannalta?
Millä reunaehdoilla tämä pitää saada tehtyä:
  Vrt. ajurina mahdollisimman hyvä softa ja tieto laadusta vs. meidän porukan budjetin on pidettävä
Hyväksymistestausvaiheen suojausmielessä
  Aiempien testaustasojen testit ajettu ja virheet korjattu / käsitelty
  Tarvittavat tiedot (dokumentaatio) saatavilla
  Meidän omat suunnitelmat ja valmistelut valmiina, mukaanlukien ympäristöt
  Viestinnän käytännöt sovittuna, esim. havaintokirjauskanta
  Ohjelma on saatavilla testiympäristössä
  Riittävä laatutaso, selvitettynä vastaanottotestillä

## Slide 73: Mikä on tärkeää lopetuksen kannalta?
Mitkä ovat pahimmat uhkakuvat järjestelmän käyttöönoton jälkeen ja tiedetäänkö kuinka mahdollisia ne vielä ovat?
Onko sovitut temput tehty tai onko päätetty että uuden tiedon perusteella on perusteltua jättää temput tekemättä?
Onko keskeisimmät ongelmat korjattu, yleensäkin ongelmamassa käsitelty ja päätökset aktiivisesti tehty?
Onko tietotaso päivitetty vastaamaan järjestelmän nykyversiota, kaikkien viimeisten muutosten jälkeen?

## Slide 74: Hyväksymistestauksen aloituskriteeri
Hyväksymistestauksen suoritus alkaa, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:
  havaintojen kirjauksen järjestelmä on valmis käyttöön
  hyväksymistestausympäristö on valmisteltu ja siihen on testaajilla pääsy
  toteutuserän ominaisuudet on toteutettu, toteutuserään suunnitellut virhekorjaukset tehty ja osat ovat versionhallinnan alla
  toimittajan testaukset kaikille osille on tehty
  järjestelmätestauksen testijaksot on suoritettu ja niiden virheet käsitelty
  kriittisiä, testauksen estäviä virheitä ei ole tiedossa
  aloitustestin suoritus hyväksytään
  kehitysryhmä on valmistellut toimitusselosteen, johon on dokumentoitu julkaisu ja tunnetut rajoitteet
  julkaisuryhmä on asentanut sovelluksen hyväksymistestiympäristöön
Yksi esimerkki...

## Slide 75: Hyväksymistestauksen jatkamiskriteeri
Hyväksymistestauksen suoritus jatkuu, kunhan seuraavat kriteerit täyttyvät:
  uusiin julkaisuihin liittyvät ominaisuudet ja tunnetut rajoitteet on dokumentoitu julkaisun toimitusselosteessa
  korjattujen virheraporttien ID:t on lueteltu toimitusselosteessa ja muutoksia ilman vastaavaa virheraporttia ei ole tehty
  julkaisuryhmä asentaa viikoittaisen julkaisun hyväksymistestausympäristöön ja julkaisu läpäisee versiotestin
  havainnot on käsitelty vakavuusjärjestyksessä vakavimmasta lähtien
  havaintojen käsittelyn tilannetta seurataan projektikokouksissa
Yksi esimerkki...

## Slide 76: Hyväksymistestauksen lopetuskriteeri
Hyväksymistestauksen suoritus päättyy, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:
  kriittiset ja vakavat virheet on korjattu
  havainnot on käsitelty ja sovitut korjaukset on tehty
  tuotantoon siirrettävälle julkaisulle on suoritettu sovitut testit, joista ei ole löytynyt uusia havaintoja
  suunniteltu testaus on suoritettu ja laaturiskit on katettu testauksella riittävässä määrin
  osat, joihin liittyy sopimuksellisia velvoitteita, on hyväksymistestattu
  tehty testaus ja arvioidut riskit on esitelty johtoryhmälle, joka arvioi tulosten pohjalta laatuodotusten täyttymisen
Yksi esimerkki...

## Slide 77: Onnistumisen edellytyksistä
Testausosaaminen tärkeää sopimuksen tekemisessä sekä projektisuunnitelman laatimisessa
  Voidaan vesittää hyväksymistestauksen tavoitteita
Onnistuneet ohjelmistoprojektit vaativat yhteistyötä – inkrementaalinen kehitysmalli antaa mahdollisuuden konkreettisen palautteen antamiselle

## Slide 78: Sopimukset ja testaus

## Slide 79: Sopimuksista yleensä
Sopimukset laaditaan siltä varalta että tulee erimielisyyksiä, toivoen että niitä ei tule
Tilatun toimituksen tekeminen yhteistyötä – sopimuksen tarkoitus antaa yhteistyölle puitteet ja pelisäännöt
Testauksen kannalta hyvin erilaisia sopimuksia
  Onko asiakkaalla mekanismia suojautua testaustyömäärän siirrolta asiakkaalle ensimmäisessä toimituksessa ja erityisesti korjaustoimituksissa
  Hyväksymistestaukseen käytettävissä oleva aika ja sen riippuvuus toimitetusta laadusta
  Voiko virhekorjauksista laskuttaa

## Slide 81: Erilaisia hyväksymistestauksia
Optimistinen hyväksymistestauksen tekeminen
Ei virheitä, ei määrittelymuutoksia
Virheitä löytävän hyväksymistestauksen tekeminen
Virheistä uuteen luovutukseen ja hyväksymistestauksen uusintaan
Määrittelymuutostarpeita löytävän hyväksymistestauksen tekeminen
Budjetin ja aikataulun uudelleenneuvottelu
Realistinen hyväksymistestauksen tekeminen
Yllättävästi estynyt hyväksymistestaus
Aikataulun viivästäminen
Virheitä ja määrittelymuutoksia

## Slide 82: Tarkistuslista: Keskeiset keskusteltavat periaatteet toimittajan kanssa
Hyväksymistestausajan jatkamisen laskenta
Uudelleensuunnittelusta seuraavan testauksen laajuus
Toimittajalta odotettava regressiotestaus ja sen raportointi virhekorjausten yhteydessä
Toistuvat luovutus”kokeet” jokaisen uusintaluovutuksen yhteydessä
Myöhästymissanktion kasvaminen puutteellisista tiedoista: laatupuutteet estävät tuotantoonsiirron aikataulussaan vaikka luovutus asiakkaalle tulee aikataulussa
Muutosten ja virheiden luokittelun epävarmuudesta aiheutuvat kustannukset hyväksymistestauksen tukea
Muutospyynnöt, joista toimittaja voi kieltäytyä (muuttavat sopimuksen henkeä)
Hyväksymistestauksen tuen laajuus: onko erikseen laskutettavaa työtä

## Slide 83: Huomioita
Useimmiten testaushenkilöstö ei minun kokemukseni mukaan näe sopimuksia
Arjessa sopimalla (liian) helppo vesittää sopimuksen tarkoituksia
Sopimusasioista kumpuavilla keskusteluilla saadaan sotkettua varsinaista testausvaihetta kun keskustellaan korjaustarpeesta, aikataulusta ja uudelleentestaustarpeesta

## Slide 84: Testauksen vaatiminen osana toimitusta

## Slide 85: Vaatimusten haasteista
Vaatimukset ovat aina moniselitteisiä ja –tulkintaisia
Esimerkkinä hakutoiminnallisuus
  Haku täsmällisellä ja täydellä hakuehdolla
  Haku osittaisella hakuehdolla
  Haku kuten Google sen toteuttaa
Vaaditaan testaamaan
  Joo, kyllä me kokeilin vähän
  Käytiin järjestelmällisesti läpi keskeiset järjestelmäriskit sekä liiketoiminnan että teknologian näkökulmasta

## Slide 86: Toimittajan ohjaamisen vaiheet
Tarjouspyynnön valmistelu
Järjestelmävaatimukset
Palveluvaatimukset  vertailukelpoiset tarjoukset, jotka vastaavat odotuksia ja tarpeita, erot hinnoissa ja toimintamalleissa
Tarjousten arviointi
Erilaisten tarjousten tekeminen vertailukelpoiseksi (kustannusriskien vaikutus hintaan)  puuttuvien asioiden hinnoittelu, kohdistaminen toimijoille, hintojen selvittäminen
Sopimusneuvottelu
Tinkaaminen lisävaatimuksista
Uusi tarjouskierros, tämä kierros oppimisena  Tiukka aikataulu, toimittaja tehnyt oletukset tarjoukseensa sisältyville työmäärille, joista haluton joustamaan
Vaatimusten tarkennus
Toimitettujen vaatimusluokkien puitteissa tarkentaminen (20 % kustannuskasvu)
Muutospyynnöillä ei rajausta kustannusten kasvuun  Asioita sisään pääasiassa kustannuksia nostavin muutospyynnöin, etenkin kun ei ”palveluvaatimus-luokkia” kuvattuna tarjouspyynnössä.
Riski kasvaa: Vaikuttamismahdollisuudet kasvattavat kokonaishintaa merkittävillä ennakoimattomilla tavoilla
Laatuvelkaa: samojen asioiden tekeminen vaatii samat työt ”korkojen kera” – suurempi työmäärä

## Slide 90: Toimittajalta vaadittavat laadunvarmistus-kontrollit
Dokumentaatio
Hallinta
Järjestelmä
Määrittelyt
Toteutus & testaus
Hyväksymistestaus
Havaintoprosessin laadun tarkastus
Järjestelmätestien katselmointi (sis. kiinnitetyt aineistot)
Projektiraportointi
Testien eteneminen (suunnittelu, suoritus)
Hyväksymis- testaus
Järjestelmätestauksen tuki, liiketoimintanäkökulma testauksessa
Testiympäristöjen käytön tarkastus
Koodiauditointi (ylläpidettävyys & tietoturva)
Laatukustannusten vs. tulosten tarkastelu
Tarkennettujen vaatimusten hyväksyntä
Määrittelyjen katselmointi
Toimittajan testauksen suunnitteluun osallistuminen
Arkkitehtuuri- ratkaisun katselmointi
Luovutuskoe
Kehitysympäristön käytön tarkastus
Projektisuunnitelman ja vaatimusten muutoshallinta
Toimittajalla tulee olla tarjota seuraavat laadunvarmistuskontrollit aikatauluun sovitettuna. Vihreiden tarkistuspisteiden osalta vastuu toimittajalla, joka laatii katsauksen omasta tilanteestaan ja asiakas reagoi raportin ja tarvittavien laajentavien toimenpiteiden pohjalta. Vaaleansinisten tarkistuspisteiden osalta käytetään ulkoista arvioijaa toimittajan tukemana. Pinkki tarkistuspiste on asiakkaan vastuulla.
Toimintopiste-laskelma

## Slide 91: Dokumentaation laadunvarmistus
Tarkennettujen vaatimusten hyväksyntä
  Tarkennetut katselmoidut vaatimukset hyväksytetään Ilmarisen projektin ohjausryhmällä
Määrittelyjen katselmointi
  Määrittelyt katselmoidaan pyrkien varmistamaan että ne vastaavat vaatimuksia. Vastuu oikeellisuudesta toimittajalla, vastaavuus vaatimuksiin todennetaan hyväksymistestissä.
Toimittajan testauksen suunnitteluun osallistuminen
  Kokonaisuuden suunnittelun aluksi yhteinen työpaja, lopuksi toimittajan kokonaistestaussuunnitelman katselmointi suhteessa vaatimuksiin.
Arkkitehtuuriratkaisun katselmointi
  Arkkitehtuuriratkaisu(t) katselmoimaan pyrkien varmistamaan että ne vastaavat vaatimuksia. Vastaavuus vaatimuksiin todennetaan hyväksymistestissä.
Järjestelmätestien katselmointi (sis. aineistot)
  Testitapauksia ja aineistoja työstetään tarvittaessa toimittajan ohjauksessa työpajoissa ja suunnitellut järjestelmätestit katselmoidaan pyrkien varmistamaan kohdistusta ja riittävyyttä. Testauksen tuloksien vastaavuus vaatimuksiin todennetaan hyväksymistestissä.
Havaintoprosessin laadun tarkastus
  Havaintoprosessin laadusta tarkastetaan 1) kirjattujen havaintojen selkeys otoksena ja 2) prosessinmukaisten tilojen ja kenttien käyttö mittarien pohjatietona.
Koodiauditointi
  Koodi auditoidaan Ilmarisen toimeksiannolla tietoturva ja ylläpidettävyys –näkökulmista. Koodilla tarkoitetaan sekä tuotanto- että testikoodia. Toimittaja voi ehdottaa järkevät aikataulut palautteelle siten että siihen kyetään reagoimaan.
Laatukustannusten vs. tulosten tarkastelu
  Testauksen ja virheiden kustannukset suhteessa testauksen tuloksiin käydään läpi yhdessä. Niille voidaan asettaa toimittajan kanssa yhteistyössä tavoitearvot.

## Slide 92: Järjestelmän laadunvarmistus
Kehitysympäristön käytön tarkastus
  Toimittajan yhteenveto kehitysympäristön vaatimusten mukaisesta käytöstä (yksikkötestausautomaatio, kattavuus, koodin laatu), erillinen liite.
  Mittareina kehitysympäristöön sovitut ja tehdyt toimitukset
Testiympäristöjen käytön tarkastus
  Toimittajan yhteenveto testiympäristöjen vaatimusten mukaisesta käytöstä
  Mittareina muille projekteille aiheutuneet häiriöt, ulkoisista seikoista aiheutuneet häiriöt; näkökulmana toimitusprojekti ja sen saama palaute
Järjestelmätestauksen tuki, liiketoimintanäkökulma testauksessa
  Suppea suunniteltu liiketoimintatestaajien hyödyntäminen esim. paritestauksessa
Toimintopistelaskelma
  Sovellushallinnan mitoituksen syötteeksi tuotettava toimintopistelaskelma (FPA / Function Point Analysis). Paketoituun menetelmään kuuluvat kertoimet voidaan rajata ja tuottaa menetelmän tarvittavat toimittajan hallussa olevat tiedot riittävän dokumentaation pohjalta.
  Asiakas tarkastaa laskelman.
Luovutuskoe
  Yhteenveto toimittajan testauksesta suhteessa testausvaatimuksiin (Vaatimukset tietojärjestelmätoimituksen laadunvarmistukselle)
  Todisteet testauksesta sekä virheettömän luovutuksen tekemisestä

## Slide 93: Esimerkki: Projektin kokonaistestauksen laatukriteeristö
TULOKSET
  Merkittävät virheet löytyvät toimittajan testausvaiheissa
  Toimittajan testausvaiheet kattavat järjestelmien toiminnallisuuden suhteessa muutoksiin tavalla joka antaa varmuuden tuotantoon siirrolle
TUKI AIKATAULUPIDOLLE
  Testauksen suoritusjärjestys optimoi toipumiskykyä virhekorjausten vaikutuksille projektiaikatauluun nähden
TESTAUKSEN KUSTANNUKSET
  Toteutuksesta erotetun testauksen kustannukset eivät ylitä 25 % kokonaiskustannuksista (määrittely + toteutus)
  Työmäärän käyttöä ja ositusta seurataan aktiivisesti pyrkien optimoimaan kustannusta
NÄKYVYYS ETENEMISELLE
  Testauksen todellinen eteneminen on asiakkaalle ja projektille näkyvissä
  Testauksen tila vastaa kokonaisprojektin tilaa
NÄKYVYYS TESTAUKSEN HYÖDYLLE
  Tulokset suhteessa kustannuksiin ovat näkyvillä
TYÖMÄÄRÄKOHDISTUSTEN ENNUSTETTAVUUS
  Tulokset ja kokonaiskustannukset vastaavat odotettua
  Järjestelmäkohtaisesti toteutuneille työmäärille on perusteet
PROAKTIIVISUUS
  Toimintaa kehitetään projektin puitteissa työmääriä ja aikatauluja vaarantamatta
  Projektin tuloksena löydetään projektin ulkopuolelle jääviä parannuskohteita
Notes: 93

## Slide 94: Vaiheittainen kehitysmalli & muutoshallinnan henki
Toteutuserä 1
HT
Toteutuserä 2
HT
Toteutuserä 3
HT
Ylläpito (tuotannon alusta)
Virhe
Muutos
M1: uusia ”vaatimuksia” nykylaajuudessa (täsmentäminen)
M2: uusia vaatimuksia sopeuttamiseksi ympäristöön (tasonnostot)
M3: uusia vaatimuksia nykylaajuuden ulkopuolelta (jatkokehitys)
M2-3
M1-2
M1-2
M1

## Slide 95: Aloitus- ja luovutuskoe
Aloittamisen esiehdot

## Slide 96: Luovutuskokeen tarve
Sopimustekstistä ei selvää MIKSI asiakas haluaa luovutuskokeen
Mahdollisia hallittavia riskejä:
  YMPÄRISTÖSIIRTO: Toimittajalla oltava velvollisuus tarkistaa että toimitettu kokonaisuus toimii hyväksymistestausympäristössä eikä vain heidän vaiheidensa ympäristöissä.
  SOVITTU TOIMITUSSISÄLTÖ: Toimittajan tulee noudattaa omassa toiminnassaan sovittua laajuutta omille testauksilleen. Mikäli toimittaja ei luovuta tietoja omasta testauksestaan, vastuu siirtyy luovutuksen yhteydessä asiakkaalle, joka voi palauttaa sen vain löytäen virheitä järjestelmästä.
  TOIMITTAJAN KOKONAISRAPORTOINTI: Toimittajan testauksien yhteenveto ennen hyväksymistestiä, kokonaisraportointi siitä miten virheettömyyteen on pyritty. Testauksen kokonaisraporttia ei pidetä osana luovutuksessa toimitettavaa järjestelmän dokumentaatiota.
  JÄRJESTELMÄMUUTOSOSAAMINEN: Toimittajan toteuttamat muutokset eivät ole tiedossa yksityiskohtaisesti asiakkaan edustajilla ja ennen hyväksymistestin alkua on tarpeen tasata tietoja siitä miten järjestelmä muutosten jälkeen toimii.
  OMAT RESURSSIT: Hyväksymistestaus vaatii merkittävän panostuksen Asiakkaalla. On varmistettava, että varatulla panoksella on mahdollista saavuttaa tarkoitettu hyöty: kyky käyttää Järjestelmää tuotannonkaltaisesti siten että tuotantoonsiirtovarmuus saavutetaan varatussa ajanjaksossa.
  AIKATAULUN REALISMI: Lyhyessä aikavälissä voidaan arvioida kohdistetusti hyväksymistestauksen aikataulun saavutettavuutta, joka on täysin riippuvainen luovutetun järjestelmän laadusta ja tuottaa tehokas näkyvyys tähän ohjausryhmälle.

## Slide 97: Aloituskoe Osana Testauksen kokonaisuutta
Toimittaja testaa (integrointitestaus, järjestelmätestaus, kokoava järjestelmätestaus)
Aloituskoe (järjestelmätestaus  yhteinen järjestelmätestaus)
Yhteinen järjestelmätestaus
Luovutuskoe
Hyväksymistestaus
Aloituskoetta tarvitaan projekteissa, joissa toimittaja pyytää asiakkaalta ”järjestelmätestauksen tukea” jossa asiakkaan henkilöt ottavan osan hankintasopimuksen tarkoittamasta toimittajan vastuulla olevasta testauksesta suoritettavakseen toimittajan ohjauksessa.

## Slide 98: Luovutuskoe osana testauksen kokonaisuutta
Toimittaja testaa (integrointitestaus, järjestelmätestaus, kokoava järjestelmätestaus)
Aloituskoe (järjestelmätestaus  yhteinen järjestelmätestaus)
Yhteinen järjestelmätestaus
Luovutuskoe
Hyväksymistestaus
Luovutuskoe liittyy siihen kun toimittaja luovuttaa järjestelmän ”valmiina” asiakkaalle. Jossain muodossa virallinen luovutus tulee järjestää.

## Slide 99: Luovutuskokeen rooli hyväksymistestausprosessissa
Toimittajan testaukset
Toimittaja organisoi haluamallaan tavalla asiakkaan vaatimusten puitteissa
Toimittaja vastaa, pyrkimyksenä virheettömyys
Virheettömyys ei ole sama kuin testattu – testaamaton voi olla virheetön!
Luovutuskoe
Toimittaja osoittaa virheettömyyden
Toimitettu sovittu järjestelmä + sovittu dokumentaatio hyväksyntää varten sovituin palveluin (esim. testaustoimenpiteet)
Hyväksymistestaus
Asiakas arvioi toimittajan kykyä toimittaa virheetön kokonaisuus testaamalla omassa ohjauksessaan omilla menetelmillään
Virheetön järjestelmä + virheetön palvelu

## Slide 100: Huomattavaa: Luovutuskoe voi olla osa toimittajan testausprosessia
Toimittajan testaukset
LUOVUTUS-KOE
HYVÄKSYMIS-TESTAUS
Sisältyvät tavoitehintaiseen toimitukseen
Voivat aiheuttaa ylitettä
Korjaukset, korjausten testaus ja regressiotestaus eivät asiakkaalta laskutettavaa
Ideana toimittajan todistamisvelvollisuus. Asiakkaan arviointi tapahtuu hyväksymistestauksessa ja hylkäämisen perusteet voidaan nostaa myös päivän testauksen jälkeen jos ei vastaa luvattua.

## Slide 101: Huomattavaa: Luovutuskoe voi olla osa asiakkaan testausprosessia
Toimittajan testaukset
LUOVUTUS-KOE
HYVÄKSYMIS-TESTAUS
Sisältyvät tavoitehintaiseen toimitukseen
Voivat aiheuttaa ylitettä
Korjaukset, korjausten testaus ja regressiotestaus eivät asiakkaalta laskutettavaa
Ideana asiakkaan varmistuminen siitä, ettei joudu käyttämään ihmisiään testaus-korjaussykliin jos lähtötilanteessa laatu ei ole riittävää.

## Slide 102: Luovutuskokeen tarve
Sopimustekstistä ei selvää MIKSI asiakas haluaa luovutuskokeen
Mahdollisia hallittavia riskejä:
  YMPÄRISTÖSIIRTO: Toimittajalla oltava velvollisuus tarkistaa että toimitettu kokonaisuus toimii hyväksymistestausympäristössä eikä vain heidän vaiheidensa ympäristöissä.
  SOVITTU TOIMITUSSISÄLTÖ: Toimittajan tulee noudattaa omassa toiminnassaan sovittua laajuutta omille testauksilleen. Mikäli toimittaja ei luovuta tietoja omasta testauksestaan, vastuu siirtyy luovutuksen yhteydessä asiakkaalle, joka voi palauttaa sen vain löytäen virheitä järjestelmästä.
  TOIMITTAJAN KOKONAISRAPORTOINTI: Toimittajan testauksien yhteenveto ennen hyväksymistestiä, kokonaisraportointi siitä miten virheettömyyteen on pyritty. Testauksen kokonaisraporttia ei pidetä osana luovutuksessa toimitettavaa järjestelmän dokumentaatiota.
  JÄRJESTELMÄMUUTOSOSAAMINEN: Toimittajan toteuttamat muutokset eivät ole tiedossa yksityiskohtaisesti asiakkaan edustajilla ja ennen hyväksymistestin alkua on tarpeen tasata tietoja siitä miten järjestelmä muutosten jälkeen toimii.
  OMAT RESURSSIT: Hyväksymistestaus vaatii merkittävän panostuksen Ilmarisella. On varmistettava, että varatulla panoksella on mahdollista saavuttaa tarkoitettu hyöty: kyky käyttää Järjestelmää tuotannonkaltaisesti siten että tuotantoonsiirtovarmuus saavutetaan varatussa ajanjaksossa.
  AIKATAULUN REALISMI: Lyhyessä aikavälissä voidaan arvioida kohdistetusti hyväksymistestauksen aikataulun saavutettavuutta, joka on täysin riippuvainen luovutetun järjestelmän laadusta ja tuottaa tehokas näkyvyys tähän ohjausryhmälle.

## Slide 103: Vaihtoehtoja: Miten toimittaja osoittaa virheettömyyden
Vaihtoehto 1 – ”smoke test”
Erillinen luovutuskoe + raportti. Valikoidut testit hyväksymistestiympäristössä.
Edellytykset: toimittajan testauksen materiaalit osa luovutettavaa kokonaisuutta ja hyväksytään osana hyväksymistestausta.
Vaihtoehto 2 – ”selonteko”
Toimittajan testauksen kokonaisuuden esittely
Vaihtoehto 4 – ”toimittajan testauksen laadunvarmistus”
Asiakkaan laadunvarmistustoimet
Laadunvarmistustoimet = ”näytä minulle…” tai ”anna minä kokeilen” – onko toimittajan osaaminen ja tapa tehdä testausta voinut varmistaa virheettömyyden
Hallittava riski: SOVITTU TOIMITUSSISÄLTÖ, TOIMITTAJAN KOKONAISRAPORTOINTI
Hallittava riski: OMAT RESURSSIT, AIKATAULUN REALISMI
Hallittava riski: YMPÄRISTÖSIIRTO
Edellytykset: testauksen kokonaisuus sisältää hyväksymistestin ympäristön varmistamisen. Mahdollisuus tutustua esiteltävään materiaaliin ennakkoon.
Vaihtoehto 3 – ”järjestelmäesittely”
Toimittajan järjestelmän ja testauksen esittely demolla, muutoksien näkyvyys järjestelmässä
Hallittava riski: JÄRJESTELMÄ-MUUTOSOSAAMINEN

## Slide 104: Keskeinen kysymys: Vaatimukset toimittajan tuottamalle testauspalvelulle
Testauspalvelun ”hyväksyttävyys” arvioidaan osana luovutuskoetta suhteessa sovittuun
Sovittu sisältää tavat tehdä sekä dokumentaation
Tarkka testausdokumentaatio = mahdollisuus reklamoida jo maksetusta palvelusta kun palvelu ei vastannut luvattua + korkeampi hinta + riski huonompilaatuisesta testauksesta, testataan vain suunniteltu
Luovutuskoe yleisesti liian myöhäinen vaihe tarkastaa näitä asioita, sovittava aiempia laadunvarmistuspisteitä!

## Slide 105: Monitoimittajatilanne luovutuskokeissa
Luovutuskoe on toimittaja/projektikohtainen
Tavoitetila monitoimittajatilanteessa: luovutuskokeen demo pidetään integroidussa kokonaisjärjestelmässä omia osia esitellen, ei irrallisena komponenttina
Jollakin toimijoista oltava ”kokoava järjestelmätestaus”, joka vastaa asiakkaan hyväksymistestin näkökulmaa
Voidaan yhdistää samaan esittelypäivään mikäli valmiudet sopivat yhteen
Luovutuskokeiden ajoittaminen monitoimittajatilanteessa haastavaa
C
B
A
ESIMERKKI

## Slide 106: Sisältö
Hyväksymistestauksen rooli ja merkitys
Testaus järjestelmän tilaajalle ja omistajalle
Monitoimittajaympäristön erityispiirteet hyväksymistestaukselle
Laatutiedon rakentaminen palasille ja kokonaisuudelle
Laadun monet näkökulmat: toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus; näkyvä toimituslaatu sekä jatkokehityksen helppous
Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Hyväksymistestauksen suhde muuhun testaukseen: tilaajan ja toimittajan työnjako
Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä
Onnistuneen hyväksymistestauksen edellytykset
Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Toimittajan valinta ja sopimukset
Vaatimusten ja odotusten hallinta
Toimittajayhteistyö
Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Hyväksymistestauksen organisointi ja puitteet
Testausprosessi suunnittelusta läpivientiin
Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Ohjelmistokehityksen luonne, jatkuva muutos ja testauksen toistotarve
Testauksen työmäärät ja tehokkuus tuloksina ja kustannuksina
Riskiohjattu testaus: rajallisen työmäärän kohdistaminen
Havaintokirjausten käsittely ja muutoksista sopiminen
Testausympäristöt, testitapaukset ja testiaineisto
Testauksen hallinta, seuranta ja mittarit
Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle
Testaus vaatimuksia ja odotuksia vastaan
Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Vaatimusten järjestelmällinen läpikäynti
Testitapausten merkitys hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kelpuuttaminen käyttöön vs. todentaminen suhteessa vaatimuksiin

## Slide 107: Hyväksymistestauksen organisointi ja puitteet
Hyväksymistestauksen suunnittelun ja hallinnan rakenteet
Miten voidaan auttaa sovellusalueasiantuntijatestaajaa onnistumaan testauksessa tyypillisesti testauksen vaikutuspiirissä olevin keinoin?
Konkreettisia tuloksia
  Hyväksymistestaussuunnittelu ja –suunnitelma
  Kokonaistestaussuunnittelu ja –suunnitelma
  Testauksen tilanneraportti
  Havaintokirjaukset
Testausprosessi suunnittelusta läpivientiin
Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Ohjelmistokehityksen luonne, jatkuva muutos ja testauksen toistotarve
Testauksen työmäärät ja tehokkuus tuloksina ja kustannuksina
Riskiohjattu testaus: rajallisen työmäärän kohdistaminen
Havaintokirjausten käsittely ja muutoksista sopiminen
Testausympäristöt, testitapaukset ja testiaineisto
Testauksen hallinta, seuranta ja mittarit
Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle

## Slide 108: Testausprosessi
Suunnittelusta läpivientiin

## Slide 109: Testauksen tilannemalli
Muokattu: Kaner et al. 2002. Lessons Learned in Software Testing.

## Slide 110: Annetut tarkemmin
Missio
Testauksen sidosryhmät
Odotukset
Tavoitteet
Kehitys ja integrointi
Sovellusarkkitehtuuri ja -rakenteet
Projektin elinkaarimalli ja rytmitys
Projektinhallinta
Kokoonpanonhallinta
Julkaisunhallinta
Virheiden estäminen
Kehitysryhmä
Vaatimukset
Laatu-aika-ominaisuus painotukset
Järjestelmän riskit
Laatuominaisuuksien painotukset
Järjestelmän tavoitteet (ratkaistava ongelma)
Järjestelmän sidosryhmät
Vaatimusdokumentaatio
Epäsuorien vaatimusten viestintä
Testausryhmä
Resurssointi
Osaaminen
Johtaminen
Työn jakaminen
Motivaatio
Testausympäristöt ja välineet
Testausympäristöt
Testikirjasto
Testiaineistot
Testausvälineet
Havaintojen seurantajärjestelmä
Toimistotilat

## Slide 111: Testausprosessi Muokattu: Pol & Van Veenendaal. TMap.
Valmistelu
Määrittely
Suoritus
Lopetus
Suunnittelu ja hallinta (projektinäkökulma)
Strateginen suunnittelu ja hallinta (elinkaarinäkökulma)
Testausstrategia
Kokonaistestaussuunnitelma
Testitapaukset
Notes: Mukailtu TMapista

## Slide 112: Erilaisia testauspersoonia Lähde: Lloyd Roden. Choosing and Managing the Ideal Test Team. Stickyminds.com
Pragmaatikko
Pioneeri
Analysoija
Mahdollistaja
Ihmis-painotus
Tehtävä- painotus
Pitää
  Uusi / ideat
  Muutos
  Avoimuus
  Tulokset / sisäinen tehokkuus
  Muiden mukaanottaminen
  Riskit
Ei pidä
  Standardit
  Yksityiskohdat
  Tehdään niinkuin on tapana
  Paperityöt
Pitää
  Strateginen / tavoitteet
  Positiivinen
  Tulokset / nopea
  Käytännöllinen
  Sisäinen tehokkuus
  Tehtävät
Ei pidä
  Päättämättömyys
  Epäselvyys
  Ajantuhlaus
  Tuottamaton
Pitää
  Oikeellisuus / tarkkuus
  Yksityiskohtien huomiointi
  Todisteet
  Standardit
  Luotettavuus
  Kaikki vaihtoehdot
Ei pidä
  Uusi / muutos
  Testaamaton / riskit
  Lyhyt / nopeus
  Luovuttaminen eteenpäin
Pitää
  Verkostoituminen
  Positiivisuus
  Tiimisuuntautuneisuus
  Yhteisymmärrys / jakaminen
  Sillanrakennus
  Nykytilan pysyvyys
Ei pidä
  Paine / aikarajat
  Taistelu
  Eristäytyminen
  Saneltu toiminta

## Slide 113: Hyväksymistestaus
Suunnittelu
Puitteiden sopiminen
Budjetti
Hankinnat ja rekrytoinnit
Versioiden toimituslogistiikka
Valmistelu
Vaatimusten lajittelu ja laajentaminen
Testiaineiston luominen, kerääminen, lajittelu ja sopiminen
Testaaminen
Havaintojen tekeminen, kirjaaminen, luokittelu
Testauksen etenemisen arviointi
Korjauksien varmistaminen, regressiotestaus
Hyväksymispäätöksen tekeminen
Testauksen riittävyyden arviointi
Testauksen tulosten tarkastelu
Tavoitteet ja kohdistus
Toimittajan testauksen arviointi

## Slide 114: Yleinen toimintatapa
työmäärä
aika
Asiakkaan tehtävät (määrittely)
Suunnittelijan tehtävät (toteutus, testaus, normaali virheenkorjaus)
Järjestelmätestausryhmän tehtävät
Suunnittelijan ylimääräiset tehtävät (korjaukset/täydentäminen)
läpimenoaika
Järjestelmätestauksen läpimenoaika

## Slide 115: Toivottu muutos
aika
läpimenoaika
Järjestelmätestauksen läpimenoaika
työmäärä
Asiakkaan tehtävät (määrittely)
Suunnittelijan tehtävät (toteutus, testaus, normaali virheenkorjaus)
Järjestelmätestausryhmän tehtävät
Suunnittelijan ylimääräiset tehtävät (korjaukset/täydentäminen)

## Slide 116: Toivottu muutos riskitilanne
työmäärä
aika
läpimenoaika
Järjestelmätestauksen läpimenoaika
Asiakkaan tehtävät (määrittely)
Suunnittelijan tehtävät (toteutus, testaus, normaali virheenkorjaus)
Järjestelmätestausryhmän tehtävät
Suunnittelijan ylimääräiset tehtävät (korjaukset/täydentäminen)

## Slide 117: Vaihtoehtoinen toivetila resurssoinnissa
työmäärä
aika
läpimenoaika
Järjestelmätestauksen läpimenoaika
Asiakkaan tehtävät (määrittely)
Suunnittelijan tehtävät (toteutus, testaus, normaali virheenkorjaus)
Järjestelmätestausryhmän tehtävät
Suunnittelijan ylimääräiset tehtävät (korjaukset/täydentäminen)

## Slide 118: Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle
Lähtökohtaisesti jokainen muutos aiheuttaa tarpeen uudelle hyväksymiselle
Keskeinen mekanismi on hallittujen riskien ottaminen
  Ymmärretään mahdolliset vaikutukset
  Tiedetään mikä muutos on tehty ja huolehditaan ettei sovitun ulkopuolisia muutoksia yhdistellä samaan
Muutoskohtainen testien valikointi järjestelmä / sovelluskohtaisesta testitapauskokoelmasta

## Slide 119: Havaintojen kirjaamisen ja käsittelyn prosessi
Testauksen tuloskirjanpito

## Slide 120: Havainnot ja virheet
Testauksessa syntyy havaintoja
Havainnot luokitellaan
  Virheisiin: selkeästi eri tavalla kuin vaadittu / määritelty
  Muutospyyntöihin: toimii väärin, mutta vaatimusten mukaan, pyydetään vaatimuksen ja sovelluksen muutosta
  Kehitysehdotuksiin: toimii vähän väärin, mutta sen kanssa voisi elääkin, kuitenkin muutosta toivotaan
“Testaaja joka ei osaa raportoida virheitä, on kuin jääkaapin valo, joka on päällä vain oven ollessa kiinni”. – Kaner, Bach, Pettichord, 2002.

## Slide 121: Havainnot välineessä – Miksi?
Yhteinen muisti – sähköpostit ovat henkilökohtaisia
Selkeä sopimus edistämisen vastuista
Kaikki havaintoihin liittyvät kommentit / keskustelut viedään välineeseen ja varmistetaan tiedon säilyminen

## Slide 122: Havaintoraportin keskeiset tiedot
Erinomainen otsikko: mitä vialla ja missä
Selkeä kuvaus: miten havainto toistetaan askel askeleelta, mitä tapahtui ja mitä odotettiin tapahtuvaksi, kuvaruutukaappaus
Yksilöivät tiedot testauksen kohteesta ja ympäristöstä
Luokittelu havainnon tyyppiin: virhe / määrittelymuutos / parannusehdotus
Prioriteetti/vakavuus: reagoinnin nopeustarve

## Slide 123: Yksinkertaistettu virheraportin elinkaari
Avoin
  Uusi
  Avoin
  Uudelleenavattu
Ratkaistu
  Korjattu
  Ei toistettavissa
  Ei korjata
  Kuten suunniteltu
  Kaksoiskappale
  Ulkoinen
  Lykätty
Lisäksi: moniorganisaatiotilanteiden kuittaukset kaikille vaiheille

## Slide 124: Tehtävät avoimena oleville havainnoille
Open / Re-open
Omistaja
Kuka edistää asian selvittelyä?
Muutosraati
Yhteinen linjanveto korjausten tarpeellisuudesta / kustannusten ja aikatauluvaikutusten hyväksyttävyydestä
Luokittelu
Määrittelymuutos, virhe, kehitysehdotus?
Tarpeellisuus
Tarve suhteessa tuotantoon?
Prioriteetti, kuinka pian projektille?
Kustannukset
Muutoksen kustannus- ja aikatauluvaikutus?
Eteneminen
Mitä on tehty havainnon käsittelyn edistämiseksi?
Säännöstely kustannusarviointiin
Säännöstely korjaukseen
Tuntuuko välttämättömältä tuotannon vuoksi?
Onko kustannus / aikataulu hyväksyttävissä?
Notes: Myös kustannusten arviointi muutokselle / korjaukselle vie resursseja ja lisää kustannuksia. Näin ollen on tärkeää säännöstellä myös sitä että kysytään kustannusarviot vain asioista jotka tuntuvat tarpeellisilta.

## Slide 125: Päätöksenteko New-tilaisella havainnolla
Havainto
A S
I
A
K
A
S
Tarve
T
O
I
M
I
T
T
A
J
A
Ohjausryhmä
Toteutus, testaus, toimitus
A
S
I
A
K
A
S
Hinta
Luokittelu
Alustava kustannus-kohdistus
Prioriteetti
Vakavuus
T
O I M
I
T
T
A
J
A
New
Muut tilat
A
T
Tarve
MURA
Muutosraadilla (mura) tulee olla käytössään sekä tieto korjauksen tarpeesta että vaikutuksista (kustannus, aikataulu, riskit)

## Slide 126: Havaintokirjausten vastuunvaihdot
Havainnon kirjaajana Asiakas
Havainnon kirjaajana Toimittaja
T
A
Muutoksien työlista
Liiketoiminnan testausvastaava
Seuraa
Valikoi
Seuraa
Valikoi
Toimittajan projektipäällikkö
Toimittajan testausvastaava
NEW
Aikatauluttaa
NEW
OPEN
T
Hyväksyttää vaikutukset

## Slide 127: Havaintokirjausten vastuunvaihdot
A
Muutettujen lista
Testauttaa
Testauttaa
Toimittajan testausvastaava
FIXED
Tarkistaa
prosessinmukaisuuden
Toimittajan projektipäällikkö
FIXED
CLOSED
Testauspäällikkö
Havainnon kirjaajana Asiakas
Havainnon kirjaajana Toimittaja
Ilmarisen projektipäällikkö

## Slide 128: Tehtävät prosessissa / Asiakkaan kirjaamat havainnot
Liiketoiminnan testausvastaava
Toimittajan testausvastaava
Toimittajan projektipäällikkö
Testaaja
Havaintokirjauksen laatiminen riittävin tiedoin
Lisätietojen antaminen pyydettäessä
Korjaantumisen varmistaminen
Havaintokirjauksen tietojen täydentäminen
Luokittelun täydentäminen
Muutostarpeesta päättäminen (Muutosraadin vetäminen)
Havaintojen suodattaminen ennen toimittajan käsittelyä
Ilmarisen projektipäällikkö
Testauspäällikkö
Luokittelun täydentäminen
Muutostarpeen kyseenalaistaminen
Muutosraadin järjestäminen (aikataulu& kustannus-vaikutuksista keskustelu)
Muutosten käynnistäminen
Muutoksen testauksen järjestäminen
Muutoksen aikatauluttaminen
Aikataulun ja toimitusten seuranta
Mittarit ohjausryhmälle
Testaustehtävien eteneminen (lisätiedot, korjaantumiset)
Prosessin laadunvarmistus
Hyväksymistestauksen mittarit
Toimittajan vastuiden seuranta
Havaintoprosessin edistyminen kokonaisuutena

## Slide 129: Tuotannossa ei ole virheettömiä sovelluksia
Usein kuultuja kommentteja hyväksymistestauksen haasteista:
  Vanhat järjestelmät: Ei saisi huomauttaa tunnetuista ongelmista – ne ovat jo hyväksyttyjä rajauksia ja usein eivät ole estäneet tuotantokäyttöä vuosien kokemuksella
  Uudet järjestelmät: Ei saisi huomauttaa ongelmista jotka eivät kuulu tekemisen rajaukseen – pitää saada nyt sovitut asiat riittävään kuntoon että niitä voidaan hyödyntää tuotantokäytössä
Hyväksymistestaus ei pyri täydelliseen laatuun, vaan riittävään laatuun suhteessa sovittuun ja suhteessa käyttötilanteeseen

## Slide 130: Tiedosta käsittelykustannukset Lähde: Kaner, Bach, Pettichord. 2002. Lessons Learned in Software Testing.
Raportin kirjoittaminen vie aikaa
Raportin lukeminen vie aikaa
  Projektipäällikkö
  Muutoshallintaraati
  Toteuttaja
Harkitse sopivaksi mitä käsitellään millä tavoin, sillä pienet ja ei-toistettavat asiat vievät myös aikaa
Myös virhekorjauksen varmistamiseen liittyy käsittelykustannus
  Seuraa riskin toteutumaa

## Slide 131: Kaikkia virheitä ei korjata
Aikaa ei ole riittävästi
  Priorisoi korjaukset
Kyseessä ei ole oikeasti virhe
  Väärinymmärrykset, testivirheet tai speksimuutokset
Liian riskialtista korjata
  Yhden asian korjaaminen voi rikkoa monta muuta
Se ei ole korjaamisen arvoinen
  Esiintyy harvoin tai vähän käytetyissä ominaisyyksissa ja sillä on kiertoteitä.
Virheet raportoidaan heikosti.

## Slide 132: Havainnot: aika- ja kustannuslaskenta
Havainto (oletettu virhe)
Virhe
Aika: laskenta pidentämistarpeelle alkaa analyysin alusta
Raha: analyysi + korjaus + uudelleentestaus + regressiotestaus toimittajan vastuulla (kustannuspaikka toimittajan takuutyöt)
Määrittelymuutos
Aika: ei pidennä
Huti
Aika: ei pidennä
Raha: analyysi tavoitehintaisen projektin työtä (kustannuspaikka hyväksymistestauksen tuki)
Ulkoinen virhe
Raha: analyysi ilman korjausehdotusta tavoitehintaisen projektin työtä (kustannuspaikka hyväksymistestauksen tuki)
Aika: ei pidennä
Raha: analyysi ilman korjausehdotusta tavoitehintaisen projektin työtä (kustannuspaikka hyväksymistestauksen tuki)
Virheraatityö kuuluu toimitukseen

## Slide 133: Havaintoprosessin laadunvarmistus
Säännöllisin väliajoin katselmoitava:
  Eteneminen prosessissa: asiat eivät saa seistä ilman perusteita
    Kesken olevien asioiden listan minimointi, tehdään aktiivisesti päätöksiä projektin laajuudesta
  Päätöksenteon oikeellisuus: Rejected ja Postponed –tilaan päätyneet havainnot
    Onhan perusteet dokumentoitu?
    Perustuuhan päätös parhaaseen saatavilla olevaan tietoon havainnon seurauksista ja merkityksestä?
  Otsikoinnin ja kuvauksen laatu: päätöksenteon tukeminen
  Luokittelun oikeellisuus: kaikelle löytyy omistajat ja seuranta

## Slide 134: Esimerkki havainnon käsittelystä
New
Closed
Fixed
Open
Rejected
Reopen
Open
Open
AssignedTo=”None”
AssignedTo=”toteuttaja”
AssignedTo=”PP”
AssignedTo=”PP”
AssignedTo=”testaaja”
AssignedTo=”toteuttaja”
AssignedTo=”toimittajan testaaja”
AssignedTo=”PP”
New
AssignedTo=”toimitta-jan testausvastaava”
New
AssignedTo=”testaaja”
New
AssignedTo=”toimitta-jan testausvastaava”
Fixed
AssignedTo=”testaaja”
”En tiedä kuka tätä hoitaa, mutta Tassulle kuuluu”
”testausvastaavan arvio: vaatii muutoksen”
”Tarvitsemme lisätietoja miten toistetaan”
”No paina tästä napista”
”pitää korjata, kuka?”
”korjaatkos?”
”Ei ongelmaa, toimii kuten pitäisikin”
”on ongelma, antakaa lisätietoja”
”korjaanpa ongelman”
”muutos toteutettu, testatkaa meillä”
”muutos toteutettu, liiketoiminta testaa”
”muutos toteutettu, varmistettu, ei sivuvaikutuksia”
New-tilaiset: mahdollisia muutostarpeita, epävarmuutta
Open-tilaiset: sovittuja muutostarpeita
Fixed-tilaiset: mahdollisia korjauksia, epävarmuutta
Postponed / Rejected / Closed-tilaiset: päätösprosessi hoidettu muutoksineen.

## Slide 135: Lopputilojen merkitykset
Closed
Postponed
Rejected
Ei korjata näissä projekteissa, voidaan mennä tuotantoon ilman tätä.
Aidosti ongelma, joka joskus haluttaisiin korjata / muuttaa, mutta jonka kanssa voidaan elää toistaiseksi.
Korjattu, ei enää ongelma. Korjaus varmistettu. Korjaus kohdistui joko järjestelmään tai sen dokumentaatioon.
Ei vaadittu korjauksia, raportti syystä tai toisesta aiheeton.
Kaksoiskappale olemassaolevasta raportista (toisen havainnon linkki)
Ei toistu yrittämisestä huolimatta, yritys suhteessa havainnon tärkeyteen
Toimii kuten pitikin – ja ei tule muuttumaan
Ei korjata syystä tai toisesta – ei nyt eikä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa
Ei ollut ongelma, väärinymmärrys

## Slide 136: Testiympäristöt ja -aineistot

## Slide 137: Testaus tuotannossa?
On tilanteita, joissa testaaminen testiympäristössä ei ole mahdollista
  Testaus hallitusti mahdollisimman pian tuotannossa
  Toipumissuunnitelmat
Pilotointi: hallittu käyttäjämäärän kasvattaminen
Beta: julkaisua edeltävä koekäyttö
Muistettava lisäksi: idea ja tarve kannattaa testata mahdollisimman varhain (case: sanelukone)
  Uudet tai erilaiset ominaisuudet eivät ole hyväksymistestaukselta tavoiteltavia asioita

## Slide 138: Testiaineistot ja testiympäristöt
Testatessasi käyttämän testiaineiston pitää olla samassa testausympäristössä kuin testaamasi sovellus
Aineiston pitää olla samassa tasossa muiden liittymäsovellusten aineistojen sekä muiden aineistojen kanssa jos varmistat kokonaistoiminnallisuuksia
tietovarasto
AVAIN
AVAIN
AVAIN
AVAIN
AVAIN
OMIEN SOVELLUSTEN AINEISTOT
MUIDEN AINEISTOT
AVAIN
TIETOKANTA-AINEISTOT
Tallennetaan kannoissa
Kokonaisuus mahdollisesti hajautettu, eheysvaatimuksia kunnioitettava
Aineistomassat tuotannonkaltaisessa tilanteessa merkittäviä, siirtäminen työlästä / kallista

## Slide 139: Testiaineistoprosessi
VALIKOINTI
POIMINTA/LUONTI JA VARAUS
Aineistokriteerit
Kriteerejä vastaavan avaimen (hetu/vakno) löytäminen
Aineiston tuominen käytettävään testiympäristöön
Aineiston varaaminen omaan käyttöön
MUOKKAAMINEN
Aineiston ominaisuuksien muuntaminen sovelluksia käyttäen
Viimeisimmän tilanteen päivitys tuotannosta
KEINOJA:
Kriteerien muuntaminen kantakyselyiksi kantoihin joihin riittävät oikeudet
Kyseleminen omilta käsittelijöiltä
Kantakyselyiden pyytäminen muilta toimijoilta
Aiemmin valikoidun aineiston uudelleenkäyttö
KEINOJA:
Tuotannon aineiston täysi kopiointi testiympäristöön
Tuotannon aineiston osakopiointi eheänä osana testiympäristöön
Itsenäisesti välineellä (Arek)
Pyytämällä (Kela, muut eläkelaitokset)
Varaustietojen kirjaaminen
KEINOJA:
Sovellusten käyttö
Tietojen muokkaaminen kannassa eheys huomioiden
Notes: poistaminen

## Slide 140: Testiaineiston saamisen vaihtoehtoja
Aineisto tuotannosta
Aineisto luotu testaustarkoituksiin
Täysi kopio ajanhetkeltä
Valikoitu osa ajanhetkeltä
Konversiot rakennemuutoksissa
Alustettava perusjoukko
Luodaan tarpeeseen
Sotkettu
Aito, sotkematon
A nykyvalinnat JAR
B nykyvalinnat
C nykyvalinnat
A nykyvalinnat INT
Muuntuminen käytössä

## Slide 141: Testiaineiston käsittelyn haasteita
Aineistoketjun siirtäminen tuotannosta
  Valittu eheä kokonaisuus useiden järjestelmien ja erityyppisten aineistojen ketjussa
Aineiston varaaminen / jakaminen
  Tila muuttuu käytön myötä
Aika osana aineistoja
  Aika muuttaa tilaa, tulevaisuuden pyöritys
Sotketun aineiston linkitys muihin järjestelmiin
  Eroavat sotkemistavat
Ymmärrys ympäristöjen yhdistämisistä
  Onko aineistot oikeassa ympäristössä testausta varten ei itsestäänselvää
Käyttöoikeusrajaukset
  Aineiston yksityiskohdat tietää vasta testaamalla
Tiedotus/sopiminen aineistojen päivittämisestä ja ajan säätämisestä
  Muutokset kriittisinä aikoina sotkevat testauksia
  Tarve vuodenvaihteen / tulevaisuuden testauksille
Aineiston nopea löytäminen
  Kriteeristöstä (testitapaus) aineistoon
Aineiston sotkeminen omassa järjestelmässä
  Luottamuksellisen tiedon käsittelyn minimointi, oleellinen etenkin kun aineistoa toimitetaan offshore-testaukseen
Aineiston kloonaaminen ja sotkeminen
  Aineiston kloonaaminen ja kloonin sotkeminen ei kaikissa ympäristöissä mahdollista

## Slide 142: Testiympäristö / Sidosryhmät
Testi-ympäristöt
Sovellus-toimittaja
Saavutettavuus
Versioiva kehittäminen
Projektin ulkoiset yhteydet
Operointimahdollisuudet, joustavuus
Liiketoiminta-testaus
Taloushallinto
Selkeys ja helppous
Testausrauha
Luottamus tuotantoonsiirtoon
Aineisto ja yhteydet
Ajankulun nopeuttaminen
Kustannustehokkuus (hankinnat & palvelut)
Tuotannon tuki
Helppous jatkuvuuden varmentamiseen
Näkyvyys tulevaan kokonaisuuteen
Teknologia-toimittaja
Tasonnostot
Täydentävä testaus
Tuotannonkaltaisuus
Ongelmanselvittely
Ylläpito
Palvelun ennustettavuus
Vastuunjako
Liiketoimintajohto
Useat rinnakkain läpivietävät sovellusmuutokset
Teknologiaversioiden tukeminen
Teknologiavalikoiman rajoittaminen
Sovellusversioiden hallinta
Arkkitehtuuri
Tietoturva
Tietojen suojaaminen
Hankinta
Rinnakkaistoimituksien läpivienti
Toimituksien hajauttaminen

## Slide 143: Testiympäristön jakaminen toimittajan kanssa hyväksymistestauskaudella
Virheen löytyminen hyväksymistestausvaiheessa vaatii paluuta toimittajan testausvaiheisiin: muutoksen testaaminen + regressiotestaus muutoksen sivuvaikutuksille.
Mikäli ympäristö on jaettu, hyväksymistestauskaudella ympäristö on ensisijaisesti varattu hyväksymistestauksen tarkoituksiin.

## Slide 144: Malli 1: Ympäristöjen eriyttäminen
Keskeinen idea:
  JÄRJ. varattu hyväksymistestaukselle, virheistä johtuvat korjaukset testattava muualla
Vahvuudet:
  Nykyisen hyväksymistestauksen suunnittelun lähtöolettama: toisinkaan ei ole sovittu.
  Pitää hyväksymistestauksen luovutusten ”hygieniatason” korkealla – hyväksymistestausta voidaan edistää hallitusti ottaen vastaan testattuja korjauksia säännöllisesti (kahdesti viikossa)
  Hyväksymistestauksen kalenteriajan riittävyys voidaan turvata ottamalla usein pieniä korjausversioita – suppeampi liiketoiminnan regressiotestaustarve
Heikkoudet:
  Toimittaja joutuu panostamaan merkittävän työmäärän ympäristön aineistojen ajantasaistamiseen testauksen tarpeisiin
  Toimittaja ei pysty näkemään toimittamaansa laatua rajallisessa INTE-ympäristössä ja toimittaa puutteellista laatua hyväksymistestaukseen
Hyväksymistestaukselle sovittu kalenteriaika
Hyväksymistestaukselle varattava kalenteriaika
HYTE
JÄRJ.
JÄTE
INTE.

## Slide 145: Malli 2: Ympäristön jakaminen pelisäännöin
Keskeinen idea:
  Säännölliset asennukset sisältävät sekä toimittajan testiin että hyväksymistestiin luovutettavia asioita jotka erotellaan julkaisuselosteella
Vahvuudet:
  Toimittajan ja asiakkaan testaukset voivat edetä rinnan, kalenteriaika voidaan optimoida
  Voidaan hyödyntää jaetusti tuotannonkaltaisinta testausympäristöä
  Pelisäännöin sovittavissa miten muutokset eritellään osapuolien vastuille, laaturiskiä voidaan hallita hyödyntäen koodikatselmointeja sekä INTE:ää
Heikkoudet:
  Laaturiski: korjausten vaatimat muutokset voivat olla korjaamatta tarkoitettua asiaa tai aiheuttaa sivuvaikutuksia, jotka haittaavat liiketoiminnan hyväksymistestausta
  Voi olla haastava hallittava vastuukysymysten osalta etenkin jos tarvitaan jatkoaikaa hidastuneelle hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestaukselle sovittu kalenteriaika
Hyväksymistestaukselle varattava kalenteriaika
HYTE
HYTE
JÄTE
HYTE
HYTE
JÄTE
HYTE
HYTE
HYTE
JÄTE
Laaturiskin aikataulu-vaikutus
HYTE
HYTE
JÄTE
JÄRJ.
INTE.

## Slide 146: Malli 3: Hyväksymistestauksen keskeyttäminen
Keskeinen idea:
  Hyväksymistestaus keskeytetään ja aloitetaan uudelleen kun virhekorjauksia sisältänyt uusi luovutus on testattu JÄRJ:llä
Vahvuudet:
  Pääasiallinen ”perinteinen malli” millä asiat on hoidettu aiemmin
  Selkeät vastuukysymykset
  Toimittajalla mahdollisuus varata aikaikkuna omalle testaukselleen, jolla lähes suora vaikutus toimituksen myöhästymisenä.
Heikkoudet:
  Pidentää tarvittavaa kalenteriaikaa
    30 päivään ei yleensä mahdu yhtään keskeytystä
  Hyväksymistestauksen työmäärä kasvaa: virheet hidastavat testausta ja monta yhtäaikaista korjausta tuottaa laajemman liiketoiminnan regressiotestaustarpeen
HYTE
Testataan ilman korjauksia
Keskeytys: testauksen estävä virhe / lista nyt mahdollisessa laajuudessa käyty läpi
Hyväksymistestaukselle sovittu kalenteriaika
JÄTE
- Keskeytetään hyväksymistestaus korjausten testaamisen ajaksi
HYTE
Testataan ilman korjauksia
Merkittävä uusintalaajuus hyväksymistesteissä -
JÄTE
- Keskeytetään hyväksymistestaus korjausten testaamisen ajaksi
… toistuu kunnes virheitä ei löydy.
Hyväksymistestaukselle varattava kalenteriaika
JÄRJ.

## Slide 147: Testimateriaalit
Testimateriaali on kokoava termi erilaiselle testauksessa tarvittavalle materiaalille
  Testiaineistot: kantasisältöjä, tiedostoja – sovelluksiin tallennettua tietoa
  Testitapaukset: kuvauksia testi-ideoista, testauksen muistilista
  Testisanomat: teknisen sanomarajapinnan kautta laitettava viesti, joka toteuttaa jotain testejä ja sisältää jonkin aineiston
  Testiskriptit: Koneluettavat tietokonetuetut testit, ”testiautomaatio”
  Testauksen suunnitelmat: Riskilistat, kattavuuskriteerit, …

## Slide 148: Tilanteen raportoiminen
Notes: Lisää roolit testivaatimusten ja testitapausten osalta.

## Slide 149: Hyväksymistestauksen raportointitarpeet
Valmistautumisvaihe
Hyväksymistestausvaihe
Hyväksyntävaihe
NYKYTILA
TAVOITETILA
Ei systemaattista raportointia, seuranta viikkopalavereissa
Valmiusaste %
OHRY: aikataulussa / tarvitsee korjaustoimia
QC:n perusraportit kuitatut testit ja havainnot
Erilaisia ”pilotteja”
Valmiusaste %, tulokset
OHRY: aikataulussa / tarvitsee korjaustoimia
OHRY: hyväksymissuositus + perusteet
Aikataulupidennyssuositus + perusteet
Tehokkuusmittarit (IT+JT:HT, kustannus / virhe)
QC:n perusraportit kuitatut testit ja havainnot, oma rapsu vs. osa projektirapsua

## Slide 150: Testauksen raportointi
Viikkoraportti
Testitapausten määrät (suunniteltu, suoritettu, jäljellä; prioriteeteittäin; laskenta alkaen vaiheen alusta sekä viimeisimmästä merkittävästä muutoksesta)
Avointen havaintojen määrä (löytynyt, kerrottu korjatuksi, varmistettu korjatuksi; prioriteeteittäin)
Kattavuus (suunnittelemattomat / ajamattomat testit suhteessa vaatimuksiin tai oletuksiin)
Tuntemattomien havaintojen määrä (arvaus / tuntuma määrästä havaintoja joita testaus tuottaa vielä näkyviin)

## Slide 151: Testitapausten määrän mittaaminen
aika
Järjestelmän laatu
Notes: Measuring test cases is like measuring briefcases – you can’t tell what’s in them and comparing something ignoring if it is comparing apples and oranges is a waste of time and effort, as well as misleading.
Kalvon idea: ensinnäkin, testitapauksesta ei useinkaan päälle näe onko se pieni vaiko eikö työmäärällisesti. Se että oletetaan että ne ovat saman kokoisia, juurtaa juurensa hyvin paljon pienempiin järjestelmiin, joiden kriittisyys ja toteutuskin oli hyvin erilaista. Useimmiten ei ole järkevää laatia testejä niin yksityiskohtaiselle tasolle.
Toinen ulottuvuus on sitten se että kun samaa testiä käyttää muutenkin taakkansa alle lyhistyvään kohteeseen (järjestelmä testauksen alkuvaiheissa), sitä käyttäisi vähän hellemmin. Kun taas samaa asiaa tekee voimiensa tunnossa olevalle kohteelle (järjestelmälle kypsyneemmässä vaiheessa), pääsee kokeilemaan jo vähän voimallisemminkin. Niinpä testien läpimeno mittarina ei välttämättä kerro paljoakaan siitä ollaanko kohta valmiita
Also, the target these contents are to be used on is maturing and as that happens, the value of the contents changes, depending on the ability to adapt to that change.
So what to do? Some suggest not measuring test cases. I’d suggest understanding the limitations and measuring test cases then. Maybe execution time could be used to balance the differences. However, this does not help with the fact that changing the system changes the contents’ interpretation – unless very detailed (and costly)

## Slide 152: Esimerkki: HT 10.10.2011
Chart: Hyväksymistestauksen eteneminen (testit)
|
Suoritettu, ei tunnistettua toistotarvetta | 75
Suoritettu, toistotarve (virhe) | 9
Testi aloitettu, kesken | 28
Tekemättä, ei aloitettu | 26
Tekemättä, Automaattiset muutokset | 10
Tekemättä, regressiotestaus | 30
Hyväksymistestaus alkoi: 24.8. (5 kalenterityöpäivää aikataulusta myöhässä)
Testausta tehty raportointiajankohtana 34 kalenterityöpäivää (34/50 = 68 %)
Chart: Hyväksymistestauksen tulokset (havainnot)
| Mahdolliset Virheet, korjausta ei saatavilla | Määrittelymuutokset, toimitus kesken | Virheet, korjaus tarkastamatta | Virheet, korjaus tarkastettu | Ulkoinen korjaus tarkastettu | Tuotantovirheet | Muut havainnot, ei toimenpiteitä
HYTE | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14
JÄTE | 2 | 1

## Slide 153: Esimerkki: Hyväksymistestausajanjakson suunnitteluolettamat
Ohjelmisto on lähes virheetön
  Ei ole pitänyt paikkaansa, virhekorjauksia tehty 12 kpl, korjausta odottaa edelleen 4 hyten aikaista ja 2 järjestelmätestauksen aikaista
  Lisäksi 2 uutta automaattisten muutosten järjestelmätestauksesta löytynyttä virhettä
Pitkä aikaväli tarvitaan
  Laitosyhteistyöhön – toiminut erinomaisesti, erityisesti julkisten vapaakirjavastaukset
  Omien resurssien ajoittamiseen – testaajat suunnitellusti osapäiväisiä asiantuntijoita
  Muutospyyntöihin tunnistetulla määrittelytasolla
  Muuttumaton versio testauksessa käytössä 20 kalenterityöpäivää ennen tuotantohyväksyntää.
Päivänä 34 olemme saaneet tehtyä 42 % testauksestamme, ja suhteessa suunniteltuun, merkittävä hidaste on toimituksen puutteellinen laatu
  Joudumme toistamaan samoja testejä korjausten jälkeen
  Joudumme väistelemään tapauksia joissa vastaavia tilanteita ja palaamaan näihin uudelleen korjausten tultua saataville
  Joudumme toistuvasti pyytämään (sitä saamatta) automaattisten muutosten yhteistestauksen aikataulua
  Joudumme tekemään regressiotestausta laajenevassa määrin testiemme edetessä ja korjausten viipyessä korjatuille versioille
Tulemme tarvitsemaan tästä päivästä 40 kalenterityöpäivää hyväksymistestauksemme loppuunsaattamiseen  5.12.2011
  Tämä perustuu olettamaan että tunnetut virheet korjataan viipymättä ja uusia merkittäviä virheitä ei löydetä. Lisävirheet viivästyttävät aikataulua entisestään.

## Slide 154: Testausvastaavan rooli
Testausvastaavan tuottamat palvelut ja työnjako projektinjohdossa
Notes: Lisää roolit testivaatimusten ja testitapausten osalta.

## Slide 155: Projektipäällikön ja testausvastaavan tehtävistä
Tukemisen ja koordinoinnin kaksikko
  Voi yhdistyä yhteen henkilöön erityisesti asiakasorganisaatiossa, jonka tehtävät ovat pääasiallisesti hyväksymisen valmistelua
Töiden jakaminen persoonien, osaamisten ja annettujen toimintapuitteiden perusteella vaihtelee merkittävästi
Kaksikkona toisiaan tasapainottava: saadaan sekä aikataulu, laajuus, kustannukset että laatu hallintaan!
Joskus molemmat hatut yhdistyvät samaan henkilöön. Tähän liittyy kilpailevien tavoitteiden ristiriitoja, joiden kanssa toimimisesta ihmisillä on erilaiset taidot selvitä.

## Slide 156: Testauspäällikön lisäarvo suhteessa projektipäällikköön
Hyväksymistestauksen tuloksellinen ja tehokas läpivienti vaatii ymmärrystä:
  Toimittajan testauksen kohdistuksista
  Hankitun osajärjestelmän käyttötilanteesta ja –tarkoituksesta
  Liiketoiminnan tarpeista ja muiden sidosryhmien tarpeista
  Tavoista saavuttaa riittävän kattava testaus
Vaatimukset eivät ole vain yksi dokumenttinippu. Jos järjestelmällä ei saavuteta asioita joiden takia sitä hankittiin tai saadaan yllättäviä ei-toivottuja sivuvaikutuksia, se on syytä tietää viimeistään hyväksymistestauksen tuloksena.

## Slide 157: Testauksen vastuita voi jakaa
Projektipäällikkö
Testaus-päällikkö
Liiketoiminnan testausvastaava
Liiketoiminnan testitapaukset, sisältövastuu
Testiaineistot
Projektinaikainen ja projektinjälkeinen liiketoiminnallinen testaussisältö
Hyväksymistestauksen aikataulutus ja resursointi
Toimittajan testauksen laadunvalvonta
Testauksien eteneminen ja seuranta
Testauksen perusosaaminen hyväksymistestaukseen
Katselmointien pyörittäminen
Testattavan kohteen saatavuus ja sisältö
Laatupalautteeseen reagointi
LAADUNVARMISTUS & KORJAUS
TESTAUS
Notes: 157

## Slide 158: Testauspäällikön odotukset (tietämys vastuun kantamiseen)
”Normaali” testauspäällikkö-osaaminen
Arkkitehtuuri & teknologia
Teknisten osien esihyväksyntä
Testattavuus-vaatimukset & ratkaisut
Liiketoimintavaati-mukset &määrittelyt
Ei-toiminnallisten vaatimusten kustannusvaikutukset
Kyky testata, hyväksynnän pohja
Liiketoiminnan testausosaamisen kasvattaminen
Testaamisen dynamiikka
Yksityiskohtaisen sisällön mahdollistaminen
Moniprojekti & sovellushallinta-yhdistely
Järjestelmäajattelu
Laadun ja kustannuksen dynamiikka
Laatumittarit
Laatu (ja testaus) investoinnin kohdistaminen
Testaajien paimentaminen
Defekti-korjaukset
Testaus-projektin suunnittelu
Notes: Projektipäällikkö vastaa, testauspäällikkö tuo tietämyksen jolla vastuu kannetaan?!?
Vastuu tulee kyvystä hoitaa vastuu, ei vain siitä että on asetettu vastuuseen ja ainoa keino hoitaa on eskalointi.
Vastuun tulee tuoda mukanaan valtuudet: esim. ohrylle eskalointi projektipäällikön rinnalla tasavertaisena.

## Slide 159: Projekti- ja testaus(projekti)päälliköt
Rooli on ryhmä vastuita, joiden hoitaminen vaatii tietynlaiset osaamiset sekä roolin haltijalta riittävän panoksen näiden vastuiden hoitamiseen.
Projektipäällikkö = tavoitekokonaisuuden vetovastuullinen
Asiantuntija = tehtävän sisällön vastuullinen
MÄÄRITTELY-MENETELMÄT
TESTAUS-MENETELMÄT
PROJEKTIJOHTO
HYVÄKSYMIS-TESTAUSJOHTO
HAVAINTOKÄ-SITTELYJOHTO
MÄÄRITTELY-JOHTO
ARKKITEHTUU-RIJOHTO
TOIMITUS-JOHTO
ARKKITEHTUURI-MENETELMÄT
TESTIYMPÄRISTÖT JA -AINEISTOT
TOIMISTOYMPÄRIS-TÖT (KVH, FW)
”Projektin johtaminen”
”Riittävät määrittelyt katselmointeineen”
”Toimitukset aikataulussa ja kustannuksissa”
”Kokonaisarkkitehtuuri ja tekniset linjaukset”
”Testauksen osaprojektin johtaminen”
Projektipäällikkö
Testauspäällikkö
”Havaintoprosessin johtaminen – oikeat ja tarpeelliset korjaukset sovitusti”
Notes: Voi olla esim. Projektijohtovastuullinen projektipäällikkö, joka vastaa lisäksi toimittajan toimitusten johtamisesta – siinä riittävä työsarka (yleinen). Tällöin johdetaan muitakin laatikoita, mutta määrittelyjen riittävyys menetelmällisesti jää laatupäällikölle ja sisällöllisesti liiketoiminnalle; arkkitehtuuriratkaisujen riittävyys jää arkkitehdeille; havaintojen käsittelystä keskustellaan mistä kohden laitetaan tehtävä poikki, pitääkö olla jo osoitettu että virhe / muutospyyntö ennen kuin siirtyy projektipäällikölle.
Voi olla myös Projektijohtovastuullinen projektipäällikkö, joka vastaa lisäksi määrittelyistä (liiketoiminnan tyypillinen tilanne), mutta ottaa palveluna toimittajan ohjausta.
Voi olla myös Projektijohtovastuullinen projektipäällikkö, joka vastaa lisäksi hyväksymistestauksesta, mutta ottaa palveluna toimittajan ohjausta.
Voi olla myös projektijohtovastuullinen projektipäällikkö, joka vastaa kaikista muista rooleista paitsi määritelyistä ja arkkitehtuurista, joita voi ajatella osoittavansa muualle.
Jos asetetaan ”määrittelyprojekti” ”testausprojekti” ”toimitusprojektit” – kullekin voi olla oma projektipäällikkönsä.

## Slide 160: Testauspalvelukatalogi
TESTAUS-MENETELMÄT
HYVÄKSYMIS-TESTAUSJOHTO
HAVAINTOKÄ-SITTELYJOHTO
TESTIYMPÄRISTÖT JA -AINEISTOT
Testausvälineistö testaamiseen
Testausvälineistö testisuunnitteluun ja havaintoihin
Testausvälineistö testauksen suunnitteluun (mallipohjat, tarkistuslistat)
Testauksen etenemisen seuranta
Testaustöiden jakaminen ja koordinointi
Testauksien aikataulu- ja työmääräoptimointi
Tarpeettoman testaamisen tunnistaminen
Puuttuvan testaamisen tunnistaminen
Havaintojen käsittelyn edistäminen
Korjaustoimituksista sopiminen
Ympäristötarveristiriitojen sovitteleminen
Ympäristöjen testausvalmiuksien arvioiminen ja ylläpitäminen
Toimittajatestauksen tilaaminen
Testiympäristöjen opastaminen
Testiympäristöjen pienkehittäminen
Testiaineistokäytäntö-jen opastaminen
Testausoppiverkostojen ylläpitäminen
Testauksen sopimustulkinta
Talotasoisen testausosaamisen kehittäminen
Testausmenetelmien projektikoulutukset
Testausmateriaalien sisältö/menetelmäkatselmointi
Testaussuunnitelmien kirjaaminen
Täydentävien (suorituskyky, tietoturva) testien suunnittelu ja läpivienti
Testauksen ohjauksen kehittäminen
Toimittajan testauksen laadunvalvonta
Riskipohjainen tavoiteasetanta testaukselle
Muutospyyntöjen testausvaikutusten arviointi asiakas-toimittaja -kokonaisuudelle
Hyväksymistestausajan tarvearviointi
Hyväksymistestausajan suojaaminen
Testausasioiden tulkinta (sanakirjana toimiminen)
Projektiriskien testausoptimointi
Regressiotestaustarpeen määrittäminen arkkitehtuurin ja liiketoiminnan yhteisasiana
Monitoimittajatilanteen kokoavan järjestelmä-testauksen määrittäminen
Testausresursoinnin kokoluokan arvioiminen
Testausresursoinnin suunnitteleminen
Testausresursoinnin suunnitteleminen
Hyväksymistestauksen raportointi (viikko, ohry, yhteenveto)
Hyväksymistestauksen kokemusten kerääminen ja raportointi
Hyväksymistestauksen laadunvalvonta
Testaukseen osallistuminen
Testausmenettelyiden kehittäminen
Oman ja toisten testausmenetelmistön yhteensovitukset
Toimittajan testauksen arviointi hyväksymis-testin pohjana
Tuotanto-ongelmien seuranta riskipohjaisen testauksen suuntaamiseksi
Testauksen johtaminen
Yleiset palvelut
Muu testaus
Auditointitarpeiden tunnistaminen
Katselmointien suuntaaminen (sääntöpohjainen katselmointitapa)

## Slide 161: Pääteemat
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Yleinen hallinta ja ohjaus
Laajuuden hallinta
Esteiden poistaminen
Resursointi
Osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen
Virheiden hallinta
Raportointi ja eskalointi
Asiakas-toimittaja-käyttäjäyhteistyö
TESTAUSVASTAAVA
Testauksen hallinta ja ohjaus
Testauksen resursointi
Testauksen osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen
Päätöksenteon tuki
Ympäristöjen ja versioiden hallinta
Virheiden hallinta
Raportointi ja eskalointi
Asiakkaan laatupalautteen käsittely
Projektipäällikön tehtävät testauksen näkökulmasta.

## Slide 162: Hyväksymistestauksen suunnittelu
Suunnittelu ja suunnitelma

## Slide 163: Testauksen suunnittelu (planning)
Lyhyesti: suunnittelu pakottaa kurinalaiseen, ajoissa tehtyyn pohdintaan sen osalta mitä
  Testaajat tulevat tekemään
  Kuinka he tulevat sen tekemään
  Kauanko se vie
  Mitä resursseja tarvitaan
  Mitä se tulee maksamaan

## Slide 164: Testauksen suunnittelun ajoitukset
Testaussuunnitteluun valmistautuminen (pakolliset varhaiset teemat)
Toimituserät
Loppu HT:n kesto
Osahyväksyntämahdollisuuksien luominen
Toimittajalta vaadittava testaus & muu palvelu
Muualta tilattavat testaukset
Ympäristön eheyttämiseen liittyvät toimet
Kokonaistestaussuunnittelu (toimittajan ohjaaminen, työpaja + katselmointi)
Aikataulut ja riippuvuudet muihin osatoimituksiin
Testaustasojen käytännön merkitykset
Ei-toiminnalliset testaukset (suorituskyky, tietoturva, luotettavuus, käyttöoikeudet)
Testauksen ja havaintojen hallinnan välineet, muu dokumentaatio
Testiympäristöt, oikeudet ja aineistot
Ohjausryhmäpäätöksenteko testaukseen liittyen
Testauksen tehtäväsuunnittelu ja testaustyömäärien hallittavuus
Testauksen vastuut ja yhteistyömalli
Uusien versioiden toimittaminen ja tiedottaminen
Riskit ja toipumissuunnittelu
Hyväksymistestaussuunnittelu
Työmäärä, tehtäviin organisoituminen
Työnjako osapuolien kesken
Riskit
Hyväksymistestien suunnittelu
Testitapaukset- ja aineistot, seurattavuus
Osaamisen kerryttäminen testaajille
Testaaminen
Testien suorittaminen
Testien täydentäminen
Testauspäällikön tehtäväkenttä
ALUSTAVA PROJEKTISUUNNITELMA, LAATIJA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
KOKONAISTESTAUSSUUNNITELMA(T) PAINOTTAEN TOIMITTAJAN TESTAUSTA, LAATIJA TOIMITTAJA
HYVÄKSYMISTESTAUSSUUNNITELMA (sis. Ilmarisen testausvastuiden organisoinnit, jt-tuki, hyte, aste, tekniset hytet), LAATIJA TESTAUSPÄÄLLIKKÖ
TESTITAPAUKSET JA –AINEISTOLISTAT, LAATIJA TESTAUSVASTAAVA
Ympäristö ja osatoimitukset
HYVÄKSYMISTESTAUSRAPORTIT, LAATIJA TESTAUSPÄÄLLIKKÖ
Sopimusuhkien torjunta, erityisesti toimittajan projektisuunnitelmaan kirjattavat asiat
Työvälineet
Osaava testausorganisaatio toimittajalla keventää merkittävästi asiakkaan vastuita ja velvoitteita. Tämä varmistetaan tilaamalla hyvä testauksen vetäjä ja tukemalla testauksen suunnittelua. Asiakkaan tulisi keskittyä asiakasorganisaatiolle luonnolliseen toimintaan: seuranta, rajallinen oma hyväksymistestaus, liiketoimintatuen tarjoaminen toimitusprojektille. Lopussa huonoa laatua voi sopimusmekanismeista huolimatta korjata vain testaamalla itse laajasti silloin.

## Slide 165: Testauksen tehtäväryhmät
Testaussuunnitteluun valmistautuminen (pakolliset varhaiset teemat)
Kokonaistestaussuunnittelu (toimittajan ohjaaminen, työpaja + katselmointi)
Hyväksymistestaussuunnittelu
Hyväksymistestien suunnittelu
Testaaminen
Testaus/laadunvarmistusnäkökulma projektin läpiviennissä
Hyväksymistestauksen läpivienti
Toimittajien testauksen valvonta ja liiketoiminnan testaustuen organisointi
Vaatimusten ja määrittelyjen tuki, muutokset ja virheet
Testitapaukset ja aineistot, tuki
Testauksen erityislajit (aloitus, suorituskyky, tietoturva, koodin laatu, luotettavuus, automaatio, ympäristöjen luominen ja muuttaminen)
Testaustoimintatapojen sopeuttaminen ja kehittäminen
Toimittajan testauskysymyksiin (aikataulu, laajuus, kustannukset, esteet) vastaaminen ja ratkominen
Testauksen linjausasioiden valmistelu & esittäminen ohry-tasolla

## Slide 166: Hyväksymistestauksen materiaalien antaminen toimittajalle
Hyväksymistestauksen materiaaleja ovat:
  Testaussuunnitelma
  Testitapaukset
  Testiaineistot
  ...
Mietittävä:
  Sisäiseksi tarkoitettu materiaali saattaa sisältää asioita joita ei ole tarkoitettu toimittajalle: tarvitaanko kaksi suunnitelmaa?
  Testitapaukset ohjaavat toimittajan keskittämään voimavaransa sen varmistamiseen että hyväksymistestit läpäistään. Jos hyväksymistestit ovat otos, tämä ei ole riittävää.
Materiaalien luovuttaminen toimittajille jakaa mielipiteet
  Puolesta: varmistetaan että edes nämä toimivat
  Vastaan: toimittajan tulee itse ohjata testaustaan
Materiaalin luovuttaminen ei tuota samaa tulosta eri henkilöillä

## Slide 167: Esimerkki: Testauksen suunnittelun ja hallinnan tehtäviä TMap-testausmenetelmässä
Planning / Suunnittelu
  Formulating the assignment
  Global review and study
  Establishing the test basis
  Determining the test strategy
  Setting up the organization
  Specifying test deliverables
  Specifying the infrastructure
  Organizing management and control
  Setting up schedules
  Consolidating the test plan
Control / Hallinta
  Maintaining the test plan
  Controlling the test
  Reporting
  Establishing detailed schedules
1
2
3
4
6
8
9
10
7
5
11
12
13
14
Start
End
Notes: #11

## Slide 168: Hyväksymistestauksen valmistelut
Testiympäristöt
Osaamisen resursointi
Testiautomaatio
Testaamisen suorittamisen vaatima sovellusymmärrys
Liiketoimintatestien suunnittelu
Täydentävien testien suunnittelu
Suorituskykytestien suunnittelu
Muiden ei-toiminnallisten testien suunnittelu
Testausasiantuntija
Ammattitestaaja
Testiautomaation toteuttaja
Liiketoiminnan testaaja
Erikoisalueen testausammattilainen (esim. suorituskyky)
Toimittajan testauksen laadunvalvonta
Testauksen pohjamateriaalin katselmoinnit
Testaustietoinen tekninen arkkitehti
Työnjako isossa ja pienessä mittakaavassa sekä aikataulutus
Tavoiteohjaus ja mittarit
Havaintojen käsittely ja tiedonkeruu
Liiketoiminnan testausvastaava
Testiaineistot
Projekti-päällikkö
Testaus-päällikkö
Riskit

## Slide 169: Harjoitus: Valmistelukohteet käytännössä
Keskustellaan ryhmissä:
  Mitä ”hyväksymistestauksen valmistelut” –kokonaisuuksia teillä kuuluu hyväksymistestauksen valmisteluun?
  Mitkä valmistelukohteet ovat teillä keskeisiä, minkä painotusta pitäisi lisätä?
  Miten valmistelut käytännössä tehdään?

## Slide 170: Testaus on investointi laatutietoon
Tuki (3 mtkk)
Minimaalinen (+6 mtkk)
Riskisuunnattu (+3 mtkk)
Riskejä torjuva (+4 mtkk)
Kehittävä (+ 10 mtkk)
Minimi-resursointi
Varaus testaus-suunnittelussa
Tarvetasojen tunnistaminen jättää liikkumavaraa kokonaisuudelle

## Slide 171: Hyväksymistestauksen aikataulu ja työmäärä
ITILin mukainen hyväksymistestausajanjakso 30 pv
  Varsin lyhyt suurille järjestelmille
  Varsin lyhyt mikäli testausta ei voida syystä tai toisesta edistää
Omat nyrkkisääntöni:
  Varaudu vähintään kolmeen kierrokseen samoja testejä – jos aikaa säästyy lopusta, parempi niin
  Jos korjauksia tehdään vielä rinnalla, lisää testikierroksia
  Selvitä paljonko testaukseen ollaan valmiita resursoimaan ja paljonko henkilöiden aikaa olisi realistista odottaa irroitettavan testaukseen
  Muodosta mielikuva tarpeellisen testauksen suuruudesta: testausaika / vaatimus tai testitapaus, sekä suhteessa toimittajan testaukseen
  Perustele riskeillä

## Slide 172: Testaussuunnitelman muistisäännöt Morgan, Peter. 2003. Dig the SPACEDIRT. Professional Tester, October 2003. pp. 24- 25
S Scope = Laajuus (testauksen kohteet, mitä testata, mitä ei testata)
P People = Ihmiset (koulutus, vastuut, aikataulu)
A Approach = Lähestymistapa (testaukseen otettava lähestymistapa)
C Criteria = Kriteerit (aloitus- /lopetuskriteerit, keskeytys-/jatkamiskriteerit)
E Environment = Ympäristö (testausympäristötarpeet)
D Deliverables = Tuotokset (mitä testausprosessin osana toimitetaan)
I Incidentals = Satunnaiset (esittely, tunnistus (dokumentin), hyväksyvät auktoriteetit)
R Risks = Riskit (riskit ja torjunta)
T Tasks = Tehtävät (testauksen tehtävät, jotka kuuluvat testausprosessiin)
Notes: Ref: Morgan, Peter. 2003. Dig the SPACEDIRT. Professional Tester, October 2003. pp. 24- 25

## Slide 173: Testaussuunnitelman kehitys

## Slide 174: Testauksen suunnittelun heuristiikkoja Lähde: Kaner, Bach, Pettichord. Lessons Learned in Software Testing. 2001.
Tärkeät ongelmat esiin nopeasti
Keskity riskeihin
Maksimoi moninaisuus
Vältä liian tarkkaa skriptausta
Testaa tarkoituksenmukaisesti
Emme ole yksin
Edistä testattavuutta
Testaussuunnitelmat eivät ole yleistettäviä
Sisältöä tai ei mitään
Älä ohjelmoi ihmisiä
Testausaikataulussa on riippuvuuksia
Vältä pullonkauloja
Nopea palautesykli
Testaajat eivät ole ainoita testaajia
Katselmoi dokumentit
Heuristiikka on nyrkkisääntö, perusteltu veikkaus toimintatavaksi

## Slide 175: Testaussuunnitelman laatukriteerit Kaner, Bach, Pettichord. Lessons Learned in Software Testing. 2001.

## Slide 176: Harjoitus: Hyväksymistestauksen suunnittelu
Työstetään pienryhmissä alustava testaussuunnitelma
Organisaatiossanne otetaan käyttöön FreeMind-ideakarttasovelluksen uusi versio ja teille on juuri kerrottu, että seuraava työtehtävänne on suunnitella sen hyväksymistestaus
Uusi versio tuo mukanaan uusia ominaisuuksia:
  Search-and-replace –toiminnallisuus
  Attributes and filters –toiminnallisuus

## Slide 177: Harjoitus, jatkuu: Vaiheistetaan suunnittelu
Investointitaso: mikä ja miksi?
Painopisteet: mitä testataan ja mitä ei?
Edellytykset: ympäristöt ja ihmiset
Tehtävät hyväksymistestaukselle
Hallinnoinnin käytännöt: etenemisen seuranta, havaintojen kirjaaminen, hyväksymispäätöksen tekeminen
Testauksen riskit

## Slide 178: Testaaminen ja hyväksyminen

## Slide 179: Kuinka ”testaaminen” tapahtuu
Sovitaan testauksen puitteet
  Koska testataan ja että saatavilla on testattavaa (testauksen kohde riittävällä laatutasolla)
  Riittävä aika käytettäväksi testaukseen
Sovitaan mistä osasta kukin lähtee järjestelmää tarkastelemaan
  Testitapaus: mitä asioita minä kuittaan katsotuiksi
Tarkastellaan kriittisesti ja monipuolisesti
  Täydennetään testitapausta – oma maalaisjärki on paras työkalu
  Kokeillaan useita kertoja vähän muuttaen, kuitenkin samaa asiaa
  Tehdään havaintoja, luokitellaan: onko pakko korjata ennen tuotantoon siirtymistä, miksi?
Kirjataan ongelmatilanne, jotta ketjun seuraava voi selvitellä eteenpäin
  Havaintokirjaus
  Jos paljon ongelmia, testaaja päättää minkä näistä raportoi ensin
Mietitään huomasiko testatessaan jotain muuta mitä pitäisi tarkastella erikseen
  Tarkistetaan onko jo muissa testitapauksissa, lisätään jos tärkeää katsoa
Edellytyksiä taustalla
  Olet virkeä, motivoinut ja keskittynyt tavoitteeseen huomata jos on huomattavaa

## Slide 180: Testaajat testaavat osia kokonaisuudesta
Notes: Testauspäällikön pitää pystyä vetämään yhteen erillisten testaajien tekemän testauksen tulokset ja kattavuus. Yhteinen testipäiväkirjakäytäntö auttaa tässä.

## Slide 181: Testauksen suorittaminen ja testityön kirjaaminen testipäiväkirjaan
Testausta suorittaessa tarvitaan rakenne tukemaan toistoa: testipäiväkirja
Samaa testiä käytetään
  Ensimmäiselle versiolle testauksessa ja jokaiselle korjausversiolle
Pitää pystyä kertomaan mille versiolle / ympäristökokoonpanolle testi on tehty, ei vain viimeisintä ajoa vaan analysointi takautuvasti oppimisen tueksi

## Slide 182: Esimerkki: “Testihallinnan väline” voi olla jotain näinkin yksinkertaista
Demo: Testimäärittely, testiloki, koontiversiot

## Slide 183: Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Hyväksymistestauksen ei tarvitse olla vain omaa työtä, osa siitä voi olla toimittajan testauksen laadunvalvontaa
  Toimittajan testauksen dokumentaation laadunvarmistus (testitapausten katselmoinnit)
  Toimittajan testisuorituksen laadunvarmistus (otos testeistä uudelleen)
  Toimittajan havaintokirjausten dokumentoinnin ja käsittelyn laadunvarmistus (tietojen kirjaaminen sovitusti / tietojen käsittely sovitusti)
  Toimittajan testausraportoinnin laadunvarmistus (suunnittellun vs. suoritetun erot)
Puutteellisella toimittajan testauksella voidaan sopia olevan hyväksyntävaikutus

## Slide 184: Tutkiva testaus

## Slide 185: Tutkiva Testaus: Parempia testejä, parempia testaajia!
Ohjelmistotestaustyyli
  korostaa yksilön vapautta ja vastuuta prosessissa jossa jatkuva tuotetun hyödyn optimointi on tärkeää
“Kaikki testaus jossa testaaja aktiivisesti suunnittelee ja suorittaa testejä ja hyödyntää saamaansa tietoa uusien parempien testien suunnitteluun.” – James Bach & Cem Kaner
Kurinalainen, suunniteltu ja hallittu tapa tehdä testausta joka korostaa jatkuvaa oppimista
Kotimaista tutkimusta Itkonen et al. 2007
  Vastaavat tulokset etukäteissuunnitelluilla ja tutkivaan tyyliin tehdyillä testeillä
  Testitapauksilla enemmän vääriä hälytyksiä
  Vertailtavana testien suoritus: kokonaistyömäärät testitapauksiin perustuvassa testauksessa suuremmat
Tuntematon alue
testeihin liittyvä oppiminen
uusien testien suunnittelu
testien suoritus
testitulosten tulkinta
Notes: The slogan ”Better tests, better testers!” comes from a presentation by Cem Kaner.
Starts with an idea: a chest of gold
Ends with a perception: nothing to find; earth ends here.
Know your mission!
Tunnustetaan ohjelmistokehityksen ja –testauksen luonne tietotyönä ja hyödynnetään ihmisiä tekemisen selkärankana
  Itseohjautuvat tiimit
  Ihmisen kyky oppia
Ihmiset voi laittaa jatkamaan toisen jäljiltä muutenkin kuin rakentamalla ensin dokumentaation jolla tieto ei kuitenkaan välity!
Kotimaista tutkimusta Itkonen et al. Samat tulokset pienemmillä kustannuksilla
Kaksi isoa haastetta: testauksesta ei saada tuloksia (ei osata ajatella monipuolisesti) ja testausta ei osata lopettaa ajoissa.

## Slide 186: Tutkivaan testaukseen valmistautuminen
Tehtäväkentän jäsentäminen
  Dokumentaatio, mukaanlukien vaatimusmäärittelyt
  Keskustelut, mm. dokumentaation ajantasaisuudesta ja muutoskäytännöistä
  Testauksen tärkeysjärjestys, mitä tietoa testauksesta saatava ensin käyttöön
  Ohjelmiston toimituslogistiikka, miten saada ajoissa testauskelpoista tavaraa katsottavaksi ja miten palautteeseen reagoidaan riittävän ajoissa
Kaikenlainen suunnittelu on sallittua
  Yleisimmin puhutaan tehtäväannoista (charter), ei testitapauksista
  Vaatimusmäärittelyn lause tai vaatimusmäärittelyn kappale voi olla tehtävänanto sellaisenaan!
  Tehtävänantoja käytetään sessioissa – aikarajaus, jonka jälkeen mietitään miten pitkälle päästiin

## Slide 187: Tutkivan testauksen kehikko
”Päivän työt”
Visio (“hiekkalaatikko”)
Nykyinen tehtävänanto
Muut tehtävänannot
Yksityiskohdat
Havainto-kirjaukset
Käsitys laadusta ja kattavuudesta
Laaturaportti
Tiivis tilannekatsaus (Debriefing)
Testaaja
Testaus- vastaava
Past
Results
Obstacles
Outlook
Feelings
?
#
x
Tulevan testauksen tehtävänantojen työlista
Budjetin ulkopuolella
Seuraavaksi tärkein
#, ?, x, +
20:20:60
Menneen testauksen sessiomuistiinpanot
Tutkittava idea
Mittari-yhteenveto
Valmentaminen
Ohjekirjaset
Kattavuustukilistat

## Slide 188: The Pieces in Management Framework
A disciplined tester replanning on various levels
Session with charter that provides a report
Classification of information created as metrics
Prioritizing of what test idea comes next
Supporting reporting by debriefing
Supporting skills development by coaching
Documenting in playbooks relevant documentation of things to test to support future productivity
Analyzing coverage against coverage outlines of things you find relevant to report against
Creating a combined judgement of quality by quality reporting

## Slide 189: (Exploratory) Testing Dynamics Source: Adapted from James Bach, Jon Bach, Michael Bolton. Exploratory Testing Dynamics. v.2.2. 2009
Kehittyvä testaus-dokumentaatio
Taidot ja taktiikat
Testauksen ääripäät
Testi-strategia
”A set of
considerations designed to help you test robustly or evaluate someone else’s testing.”
” To develop ideas or search a complex space quickly yet thoroughly, not only must you look at the
world from many points of view and perform many kinds of activities”
”Exploratory testing spirals upward toward a complete and professional set of test artifacts”
” …skills that comprise professional and cost effective exploration of technology. Each is distinctly observable and learnable, and each is necessary to exploratory work.”

## Slide 190: Keskeisistä taidoista Source: Adapted from James Bach, Jon Bach, Michael Bolton. Exploratory Testing Dynamics. v.2.2. 2009
Itsensä hallinnointi
Ideoiden luominen
Sovelluksen / järjestelmän tarkastelu
Done
To Do
Issues
Coverage
All sources available
Best use of time – effective and efficient work
Making models
Tool support – creative solutions
Risk-based testing – scientific approach
Keeping one’s eyes open

## Slide 191: Test Ideas / Quick-and-Dirty
Download the full 2-page Cheat Sheet with ideas from Elisabeth Hendrickson, James Lyndsay, and Dale Emery on Qualitytree.com

## Slide 192: Työkalutuettu toteutus
Standalone-työkalu: Rapid Reporter
CSV-tiedostot
Skannaustyökalu
”Kattavuus” / suunnitelma:
Area / Idea list (session-sized backlog)
”Per-area playbook” wikissä
Example
Muistiinpanotyypit:
Ajanlaskentaan vaikuttavat:
Test
Bug
Setup
OffCharter
Tulosmittareihin vaikuttavat:
Bug
Question
NextTime
Kattavuusarvioon vaikuttavat:
Environment
Area
Data
Muistiinpanot:
Note

## Slide 193: Testausraportti (esimerkki)
Chart: Overall Testing Breakdown
| Time on testing | Time on bugs | Time on setup | Time off charter
 | 0.67556 | 0.1674 | 0.0099653 | 0.04287
Chart: Test-Bug-Setup Breakdown
| Time on testing | Time on bugs | Time on setup
 | 0.67556 | 0.1674 | 0.0099653
Chart: Exploratory Testing Progress
| 40737.66180555532 | 40738.58402777778 | 40738.66319444445 | 40739.39236111099 | 40739.43680555555 | 40739.61458333334 | 40739.66041666659 | 40740.59444444445 | 40740.67430555556 | 40740.73680555556 | 40742.47430555556 | 40742.47708333332 | 40742.6076388889 | 40742.67708333318 | 40743.6361111111 | 40743.63819444461 | 40743.70833333334 | 40743.72291666659
Testing Time | 1.4514 | 2.595 | 3.6247 | 5.6753 | 6.7464 | 7.8064 | 9.2147 | 10.3981 | 11.6814 | 12.7814 | 13.8114 | 14.8292 | 15.8528 | 16.8261 | 18.0594 | 19.1722 | 20.2961 | 21.4989
No. of Bugs Found | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 27 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 36 | 37
Time on Bugs | 0.52194 | 0.52194 | 0.98556 | 1.1067 | 1.2631 | 1.3186 | 1.7056 | 1.8722 | 1.9222 | 2.9722 | 2.9722 | 3.0403 | 3.2964 | 3.3639 | 3.8558 | 3.9975 | 3.9975 | 4.0175

## Slide 194: Sisältö
Hyväksymistestauksen rooli ja merkitys
Testaus järjestelmän tilaajalle ja omistajalle
Monitoimittajaympäristön erityispiirteet hyväksymistestaukselle
Laatutiedon rakentaminen palasille ja kokonaisuudelle
Laadun monet näkökulmat: toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus; näkyvä toimituslaatu sekä jatkokehityksen helppous
Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Hyväksymistestauksen suhde muuhun testaukseen: tilaajan ja toimittajan työnjako
Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä
Onnistuneen hyväksymistestauksen edellytykset
Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Toimittajan valinta ja sopimukset
Vaatimusten ja odotusten hallinta
Toimittajayhteistyö
Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Hyväksymistestauksen organisointi ja puitteet
Testausprosessi suunnittelusta läpivientiin
Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Ohjelmistokehityksen luonne, jatkuva muutos ja testauksen toistotarve
Testauksen työmäärät ja tehokkuus tuloksina ja kustannuksina
Riskiohjattu testaus: rajallisen työmäärän kohdistaminen
Havaintokirjausten käsittely ja muutoksista sopiminen
Testausympäristöt, testitapaukset ja testiaineisto
Testauksen hallinta, seuranta ja mittarit
Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle
Testaus vaatimuksia ja odotuksia vastaan
Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Vaatimusten järjestelmällinen läpikäynti
Testitapausten merkitys hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kelpuuttaminen käyttöön vs. todentaminen suhteessa vaatimuksiin

## Slide 195: Testaus vaatimuksia ja odotuksia vastaan
Keinoja hyväksymistestien suunnitteluun ja testauksen suorittamiseen
Konkreettisia tuloksia
  Hyväksymistestauksen testitapaukset
  Riittävä ohjaus ja tietämys testien suorittamiseen rajallisessa aikataulussa
Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Vaatimusten järjestelmällinen läpikäynti
Testitapausten merkitys hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kelpuuttaminen käyttöön vs. todentaminen suhteessa vaatimuksiin

## Slide 196
Free-Mind
HARJOITUS

## Slide 197: Ydintaidot
Löydä ongelmia – tunnista kun sellainen on nenäsi edessä
Raportoi ongelmia – saa muille tieto siitä mitä olet oppinut ongelmista testatessa
Luo dokumentaatiota – tuki tiimille nyt ja myöhemmin, päällekkäisyyksiä välttäen ja avainasiat tunnistaen

## Slide 198
"If it’s your decision to make, it’s design. If it’s not, it’s a requirement.“
– Alistair Cockburn

## Slide 199: Pitäisi suunnitella testitapauksia – siis mitä ja miksi?
Testitapaukset ovat testauksen muistilista
  Muistettava paljon testauksellisia tavoitteita sekä yksityiskohtia
  Työtä jaettava useiden tekijöiden kesken
  Testaustyöhön liittyy oleellisesti toistotarve
Etukäteissuunnittelun merkitys
  Kiireessä kun jo odotetaan tuloksia (löytyneitä ongelmia) on helppoa tulkita valmius tarpeettoman kevyesti

## Slide 200: Vaatimukset testauksen näkökulmasta
Riippuen organisaatiokulttuurista
  Vaatimukset oletettavasti löytyvät kirjattuna sovituista dokumenteista, sisältäen kokousmuistiot muutoksista
  TAI
  Vaatimukset ovat mikä tahansa sellainen toive tai odotus, joka merkitsee jollekin merkittävälle sidosryhmälle
Todellisuudessa harvoin testaus rajataan vain selkeiden kirjallisten vaatimusten perusteella – testisuunnittelu laajentaa käsityksiin ja rivien välistä luettaviin asioihin
Eri sidosryhmät odottavat eri asioita, pitävät eri asioita tärkeinä.
  Eivät tiedä mitä haluavat, ainakaan yksityiskohtaisella tasolla.
  Halu ja tärkeys muuttuu ajan myötä opittaessa lisää ympäristötekijöistä ja tarpeista.

## Slide 201: Vaatimukset testauksen näkökulmasta
”Jos odotat saavasi vaatimukset paperinippuna joka on leimattu yleispätevän totuuden leimalla, etsi toinen työ” – Kaner et al: ”Lessons Learned in Software Testing”
Parhaissakin tapauksissa dokumentaatio on epätäydellistä ja moniselitteistä, mutta silti valaisevaa ja avuksi.

## Slide 202: Kelpuutus vs. Todennus Validation vs. verification
Kelpuuttaminen käyttöön
  Validation: ”are we building the right product”
  Kelpaako järjestelmä näillä ominaisuuksilla ja rajoitteilla käyttöön siten että se parantaa tilannetta ja vastaa hankinnan tarkoitusta?
Todentaminen suhteessa vaatimuksiin
  Verification: ”are we building the product right”
  Vastaako järjestelmä vaatimuksia ja määrityksiä, vaikka nämä sitten sattuisivatkin olemaan väärin suhteessa tarpeeseen?

## Slide 203: Testitapauksiin liittyviä käsitteitä
Testikierros
Testiympäristö
Testijakso
Testiaineisto
Testitapaus
Notes: Testivaatimus

## Slide 204: Kysymyksen asettelu testauksessa
Vakava
Testitapaus
Koitamme kohdistaa näitä…
…löytääksemme näitä…
…ja kertoaksemme jos on muuta ja millä tasolla tiedämme.
Kattavuus
VAATIMUKSET RISKIT KOODI YMPÄRISTÖT
MITÄ MILLOIN KUKA KUINKA MIKSI
(MITEN)
Kattavuus?
B
PM
T
U
liiketoiminta
projekti
testaus
käyttäjä

## Slide 205: Neljä kattavuusnäkökulmaa
Vaatimuskattavuus
  Kuinka paljon kirjatuista toiveista on toteutettu käytännössä?
Koodikattavuus
  Kuinka paljon siitä mitä on toteutettu on kokeiltu käytännössä?
Riskikattavuus
  Tiedetäänkö kaikki tai edes tärkeimmät asiat jotka voivat mennä pieleen?
Ympäristökattavuus
  Tiedetäänkö toimintavarmuus suhteessa ympäristön muunneltaviin tekijöihin?
…ja kertoaksemme jos on muuta ja millä tasolla tiedämme.
Kattavuus
VAATIMUKSET RISKIT KOODI YMPÄRISTÖT

## Slide 206: Mikä on testitapaus?
Oppikirjamääritelmä:
Testitapaus käyttää yhtä tiettyä tilannetta tai ehtoa testattavassa järjestelmässä.
Testitapaus kuvaa mitä testata ja miten, ja ohjaa testaajaa (tai testausvälinettä) joka suorittaa testauksen.
Tämä ohjaus sisältää ohjeita testin alustamiseen ja suorittamiseen, sekä siihen mitä käyttäytymisiä tarkkailla ja kuinka arvioida lopputulos.
Vaihtoehtoiskustannus: ajan jota käyttää määritelläkseen/ dokumentoidakseen testit yksityiskohtaisesti, voisi käyttää myös muuhun. Mihin käytettynä aika on arvokkainta?
MITÄ?
MITEN?
Tarkoitus
Tulos
Askeleet
Käyttöohjeet

## Slide 207: Testitapaus
Tehtävä
Testi (kokoelma)
Aineisto (kokoelma)
Suoritettu testi (status)
Suoritettu testi (uudelleenkäyttö)
Suoritettu testi (muistiinpanot)
Kierrok-set
Tarkistus-lista (kokoelma)
Havainto
Vaatimus
Raportointi
Versiointi
Notes: Ei tasoa (level), vaan koko (S, M, L) ja owner.

## Slide 208: Erilaisia testitapauksia
Toistotarve
Testaa kerran
Toista joskus
Automatisoi/ ohjeista tarkasti
Sisällytyssyy
Koska toimittajaan ei voi luottaa
Koska liiketoiminnan painopiste eroaa
Tehokas lopputuloksen tarkistus
Vain ihminen ajattelee monipuolisesti
Tylsää toistoa

## Slide 209: Kattavuus: Toiminnallisuus vs. aineisto
Toiminnallisuus
Erilaiset syötteet ja aineistot
Toiminnallisuustestaus
Aloitus- testaus
Riski- testaus
Luotettavuus- testaus
Notes: #3
Haastetta riittää, vaikka kokonaisuutta yksinkertaistetaan jättämällä toistaiseksi huomiotta muuttujat, joihin vaikuttaminen on ei ole suoraan testaajan vallassa. Kaksi päämuuttujaa, joita testaaja voi hallita, ovat ohjelmiston toiminnot ja toimintoihin liittyvä aineisto. Kattavassa testauksessa molemmat ulottuvuudet pyrittäisiin kattamaan - ja lisäksi vielä lisäulottuvuudet jotka aiheutuvat mm. ympäristömuuttujista ja ohjelman erilaisista tiloista. Toiminnallisuustestauksessa pyritään ensisijaisesti kattamaan ohjelmiston toiminnot jollakin aineistolla. Luotettavuustestauksen kannalta aineiston monipuolinen kattaminen on oleellista. Ihanteellinen tilanne olisi kyetä valitsemaan testit niin että ne kohdistuvat ohjelmiston riskeihin ja tätä lähestymistapaa kutsutaan riskien testaamiseksi.

## Slide 210: Aineiston merkitys testaukselle
Testiaineisto on tietovarastoista sovellukselle käytön aikana tuleva syöte
Sekä käyttäjän käyttöliittymällä syöttämät tiedot että taustajärjestelmistä tulevat tiedot vaikuttavat sovelluksen toimintaan
Samaa aineistoa voi käyttää monessa testissä
Toiminnallisuudet
Aineistot
Testien määrä = toiminnallisuus * aineistot * ympäristöt
Elinkaaritestit (End-to-end)

## Slide 211
Case 1

## Slide 212: Testitapauksen koko / plan  lab
1 tapaus planissa  5 labissä
1 tapaus planissa  1 labissä

## Slide 213: Yleiskäyttöaskeleet, kahden järjestelmän esimerkit

## Slide 214: Yleiskäyttöaskeleet, määrittelyjen uudelleenkirjoitustapa

## Slide 215
Case 2

## Slide 216: Testauksen työjono

## Slide 217: Kuukausisuunnittelu & seuranta

## Slide 218: Keskustelu dokumentaation tukemana

## Slide 219: Tarkistuslistat

## Slide 220: Selkeät havaintoraportit

## Slide 221: Virhetilanteen tunnistaminen
Testaajan perustavaa laatua olevaa osaamista
  Oltava jokaisella testausta tekevällä: puutteesta seuraa testien suoritus ilman tuloksia
  Merkittävimpiä kehittämiskohteita henkilökohtaisen tuottavuuden lisäämiseksi
Monenlaisia virheitä
  Kosmeettinen: kirjoitusvirheet, ulkoasu, yhdenmukaisuus
  Toiminnallinen: kaatumiset ja jumittumiset, väärä toiminnallisuus
  Tarkoitukseen sopivuus: ei ratkaise käyttäjän ongelmaa, vaikea ymmärtää
Vinoumat vaikuttavat arviointiin
  Omat kokemukset, läheisten kokemukset, epämiellyttävien ihmisten kokemukset…
  Lähiaikojen kokemukset, menneet kokemukset
  Isot epäonnistumiset jotka koettu osuneeksi omaan nilkkaan

## Slide 222: Odotetut tulokset testauksessa
Näyttää mielestäni ihan hyvältä...
Oikeanlainen toiminta pitää kyetä tunnistamaan - joskus se vaatii analysointia etukäteen.
Testaajan pitää haluta nähdä virheitä vaikka virhettä ei osattu testitapaukseen ennustaakaan

## Slide 223: Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Eri tilanteissa erilaisia lähtökohtia
  Monitoimittajaympäristö – toimittajakohtaisuus saattaa korostua
  Pitkät ketjut – jos peruslaatu on kunnossa
  Yksityiskohtien tarkistukset vaatimuksista – jos peruslaatuun liittyy huolenaiheita
Keskeinen kysymys on ”millainen tarkistuslista auttaa meitä muistamaan mitä kaikkea piti katsoa osana hyväksymistestausta”
Suosikkimuotoni:
  Aineistointensiiviset järjestelmät: aineistosta lähtevä toimintoketju
  Toimintointensiiviset järjestelmät: aloituspaikoista lähtevä toimintoketju

## Slide 224: Testitapauksen mallipohja
Testitapauksen tunniste ja otsikko | 
<hierarkiaa ilmaiseva numero><Yhden lauseen mahdollisimman yksilöivä selitys testin tarkoituksesta ja kohteesta> | 
Kuvaus testauksen kohteesta | <millaista asiaa tällä testillä testataan ”mitä”> <mistä tilanteesta testi lähtee liikkeelle> <millaisia asioita yleisesti tarkastellaan, mistä ollaan huolissaan miksi”> <yleiset ohjeet huolenaiheiden tarkistamiseksi, miten arvioidaan toimiiko vai onko huomioita raportoitavaksi>
Testiaineiston vaatimukset | <aineiston tai aineistojen kriteerit>
Toistotarve | <tilanteet joissa on tarpeen tarkastella samaa asiaa>
Tarkempi testiohje tarkistuksineen | <tarkastuslista katettavista huolenaiheista> <miten kunkin huolenaiheen osalta voidaan varmistua että huolenaiheen osalta ei ole huomioita>

## Slide 225: Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Sovellusalueosaajan testauksenaikaisen tukilistan tarve vaihtelee
  Usein otsikko riittää muistuttamaan
  Huolenaiheena kiireen keskeltä nimetyt testaajat, joilla intressinä nopea paluu normaalitöihin
Dokumentaatio tehdään palvelemaan projektin sekä ylläpidon tarpeita
Dokumentaation ulkopuolelta saa ja pitää testata: tavoitteena ymmärtää järjestelmää tuotantokäytön kannalta

## Slide 226: Yksityiskohtaisten ohjeiden tarve?
Onko oikea toiminnallisuus kuvattu testien ulkopuolella?
  Toteutuspuolen toiminnallisuus- ja arkkitehtuurimäärittelyt
  Kuinka tehdään –ohjeet
Odotus testauksen tekijöiden taidoille
  Satunnainen poikkeaminen testaustehtäviin, ei aikaa ajatella - “Vain yksi dokumentti testaajalle”
  Testaajalta odotetaan pohdintaa ja laajennoksia
Dokumentaation omistajuus ja ylläpidon huomiointi
  Testaus etenkin kaipaa dokumentaatiota ylläpitovaiheeseen
  Voiko olettaa että kenenkään muun ylläpitämä dokumentaatio palvelee testauksen tarkoituksia?
Suojautumisen tarve
  Tiukan aikataulun tiukat prioriteetit ja niiden seuraukset usein vaikea ymmärtää etukäteen
  Oman ja asiakasorganisaation kulttuuri vaikuttaa merkittävästi

## Slide 227: Testitapausten toistettavuudesta
Testitapauksen suunnitteluun kuuluu merkittävästi työtä
Työtä tehdessä kannattaa jo huomioida että samoihin asioihin palataan testauksessa useaan kertaan
  Virhekorjausten ja muutosten jälkeen tarpeen varmistua toiminnallisuudesta
  Eri toimituserät ja jatkokehitystarpeet tuovat muutoksia
Oikean toistettavuuden saavuttamiseksi mietittävä ennen kaikkea testin tarkoitusta
  Toistettavuus ei ole yksityiskohdissa, vaan testin olemassaolon syyssä

## Slide 228
ERÄS ESIMERKKI HUONEENTAULU – TESTITAPAUSTEN SUUNNITTELUN YHTEISET SÄÄNNÖT Kirjoitamme testitapauksemme hyvällä suomenkielellä lyhenteet aukikirjoittaen Testitapauksemme kuvaavat käyttötilanteita joilla on alku ja loppu. Toistamisen eroin hoidamme luomalla useita testitapauksia. Testitapauksemme on suunnattu opettamaan uusille testaukseen mukaan tuleville ohjelmiston käyttöä ja rajauksia irrallaan vaatimusmäärittelyistä. Yhden testitapauksemme suorituksen tavoiteaika on puoli tuntia: ei liian pieni eikä liian suuri. Testitapauksiamme suunnitellessa mietimme aktiivisesti monipuolisuutta ja erilaisia käyttötilanteita ja huolehdimme vaihtoehtoisten polkujen suunnittelusta mukaan testeihimme.

## Slide 229: Testitapausten tavoitteita
Muistaa tarkastella jotain keskeisiä huolenaiheita
  Perustoiminnot ketjussa toimivat (edelleen)
  Ei ole tilanteita jotka sallivat tekemisiä joita ei olisi tarkoitus sallia
  Toiminnot sallivat luonnollisen työrytmin (mielen muuttaminen ja keskeytykset, jatkaminen, korjaaminen)
  Saman toiminnon voi tehdä useammasta paikasta ja useammalla tavalla
  Tuki ja päätökset ohjelmistolta ohjaavat käyttäjäänsä oikeaan suuntaan
  Yleisiä periaatteita noudatetaan

## Slide 230: Täysin kattava testaus on mahdotonta
Testataksesi kaiken, sinun täytyisi:
  Testata jokaisen muuttujan jokainen mahdollinen syöte.
  Testata jokainen mahdollinen yhdistelmä syötteitä ja muuttujia.
  Testata jokainen mahdollinen toimintoketju ohjelman läpi.
  Testata jokainen laitteisto/ ohjelmistokonfiguraatio, mukaanlukien palvelinkonfiguraatiot jotka eivät ole hallinnassasi.
  Testata jokainen tapa, jolla käyttäjä saattaisi yrittää käyttää sovellusta.

## Slide 231: Neljä kattavuusnäkökulmaa
Vaatimuskattavuus
  Kuinka paljon kirjatuista toiveista on toteutettu käytännössä?
Koodikattavuus
  Kuinka paljon siitä mitä on toteutettu on kokeiltu käytännössä?
Riskikattavuus
  Tiedetäänkö kaikki tai edes tärkeimmät asiat jotka voivat mennä pieleen?
Ympäristökattavuus
  Tiedetäänkö toimintavarmuus suhteessa ympäristön muunneltaviin tekijöihin?
…ja kertoaksemme jos on muuta ja millä tasolla tiedämme.
Kattavuus
VAATIMUKSET RISKIT KOODI YMPÄRISTÖT

## Slide 232: Testauksen optimointi
Käyttäjän näkökulma: mitä kaikkea järjestelmällä / sovelluksella / komponentilla voidaankaan tehdä?
Liiketoiminnan näkökulma: mikä on tärkeää ja keskeistä? mistä pitää tietää erityisesti?
Arkkitehtuurin näkökulma: mikä voi vaikuttaa ja mihin? minkä suhteen uskaltaa optimoida?
Eri näkökulmien ymmärtäminen ja yhdistäminen säästää merkittävästi työmääriä. Vain käyttäjän näkökulmaa käyttäen testaamme liiankin sokkona.
PRIORI-SOINTIA
PRIORI-SOINTIA
LAA-JUUTTA

## Slide 233: Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kaikki vaatimukset eivät ole samanarvoisia
  Usein käytetty toiminnallisuus
  Toiminnallisuus jonka lopputuloksen oikeellisuutta järjestelmän käyttäjän on mahdoton arvioida  virheellinen lopputulema vaikuttaa ketjussa eteenpäin
Usein vaatimuksia priorisoidaan osana vaatimusten hallintaa
  Ei kuitenkaan kuvaa suoraan testaukseen kohdistuvia prioriteetteja
Lähtökohtana järjestelmäriskit: mikä ei saa olla rikki, minkä rikkinäisyydestä toimittajan osaaminen huomaamiseen on kyseenalaistettavaa?

## Slide 234: Milloin on testattu riittävästi kokonaisuuden näkökulmasta ja kuinka arvioida
Case 1
  Tavoite: Testauksen kohtuuttomat kattavuustavoitteet keskusteluun
  "Vaatimuskattavuus 100 %”
  "Koodikattavuus 100 %”
  "Regressiokattavuus 40-70 %"
  Pureutuminen "vaatimuskattavuuden" erilaisiin käsityksiin ja varsin erilaisiin prosentteihin

## Slide 235: Regressiotestaus
Regressio = taantuma
  Asiat jotka ennen toimivat eivät toimi nyt
Regressiotestaus on aiemmin läpäistyjen testien ajamista uudelleen sivuvaikutusten etsimistarkoituksessa
Testi löytää virheen
Uusia virheitä syntyy korjauksen vaatimien muutosten seurauksena.
Virhe korjataan ja tarkka tilanne testataan uudelleen (re-test, uudelleen testaus)
Suoritetaan aiemmin jo läpäistyjä testejä sivuvaikutusten löytämiseksi

## Slide 236: Hyväksymistestauksen automatisointi
Kuten kaikkeen toisteiseen testaukseen, myös hyväksymistestaukseen kohdistuu automatisointitoiveita
Automatisoinnin haasteena käyttöliittymäautomaation herkkyys muutoksille: testit vaativat jatkuvaa ylläpitotyötä
Automatisoidut hyväksymistestit kannattaa vastuuttaa ajettavaksi toimittajan / tekijäorganisaatioiden puolesta ja sen jälkeen jättää testaamatta hyväksymistestauksessa
  Valvontamekanismi että testit on ajettu on edelleen mahdollinen
  Pyrkimyksenä on huolehtia että hyväksyminen voi tapahtua, ei että hyväksymistestausporukka saa estävän virheen kiinni nopeasti
Hyväksymistestauksen näkökulman testit toimivat toisinaan toimittajan testejä paremmin valmiusasteen kertojina: ei vain kuten määritelty, vaan kuten tarkoitettu käyttöön

## Slide 237: Käyttäjä vs. Testaaja
Käyttäjän virheiden löytäminen testaajaa tehottomampaa
  Kuka tahansa voi vahingossa osua virheisiin, tavoitteellisuus ja tehokkuus luonnehtivat testaajaa
Tehokas testaus
  Sisäisesti tehokas: virheitä löytyy nopeammin kuin tavallisessa käytössä
  Ulkoisesti tehokas: Löydetyt virheet ovat merkittäviä kokonaisuuden kannalta
Erilaiset keinot eri vaiheissa omaavat eri tehokkuuden
Notes: Kerro tarina Whittaker.

## Slide 238: Vaatimusten lukeminen ”testaajana”, testi-ideat
Kuvattu toiminnallisuus kuten kirjattu
Kuvattu toiminnallisuus erilaisilla aineistoilla ja syötteillä, eri käyttöoikeuksilla ja eri ympäristöissä
Kuvattujen toiminnallisuuksien käyttö kun syötteet ja aineistot eivät olekaan ihan täydellisiä
Kuvattujen toiminnallisuuksien käyttö ketjuissa todellisiin tilanteisiin
Testiheuristiikat, esim. CRUD (Create – Luo; Read – Lue; Update – Päivitä; Delete – Poista)

## Slide 239: Hyvien testien ominaisuuksia
Teho. Jos ongelma on, testi paljastaa sen.
Merkitys. Jos testi paljastaa ongelman, se on todellinen.
Arvo. Testi paljastaa asioita joita asiakkaasi haluavat tietää järjestelmästä tai projekteista.
Uskottava. Asiakkaasi uskovat että testin sisältämä toiminta tapahtuu oikeassa elämässä.
Edustava. Käyttäjän oikeasti kohtaamien asioiden osalta.
Toistoa välttävä. Testi edustaa ryhmää joka kohdistuu samaan riskiin.
Motivoiva. Testillä löytynyt ongelma halutaan korjata.
Suoritettava. Voidaan toteuttaa kuten tarkoitettiin.
Ylläpidettävä. Helppo päivittää muutoksissa.
Toistettava. Helppoa ja halpaa uudelleen käyttää.
Paljastava. Opettaa jotain omista kriittisistä oletuksistamme.
Kattava. Käsittelee ominaisuuksia joita muut testit eivät kosketa
Helppo arvottaa. Tiedetään löytyykö virhe.
Auttaa ongelman paikallistamisessa. Tietoa vikaa paikallistavalle ohjelmoijalle.
Sopivan monimutkainen. Perusvakauden jälkeen edustaa paremmin kokeneiden käyttäjien käyttötilanteita.
Jäljitettävissä. Pystyt selittämään, perustelemaan ja todistamaan että se suoritettiin.
Kustannus. Sisältää niin ajan kuin työmäärän, samoin kuin suorat kustannukset.
Vaihtoehtoiskustannus. Mitä muuta työtä testi sai jättämään tekemättä?
Eri testeille eri ominaisuudet tärkeitä. Ominaisuudet osin keskenään ristiriidassa.

## Slide 240: Lopetusharjoitus: Hyväksymistestauksen tarve ja tila
Päivitetään kurssin alussa tehtyä analyysia hyväksymistestauksen tarpeesta ja tilasta
Katse tulevaan: millaisia uusia mahdollisuuksia ja uhkia löysimme?
Vahvuudet
Mahdollisuudet
Heikkoudet
Uhat
Tulevaisuus, muutos
Nykytila, pohja

## Slide 241: Kysymyksiä, ajatuksia Hyväksymistestaus
Hyväksymistestauksen rooli ja merkitys
Testaus järjestelmän tilaajalle ja omistajalle
Monitoimittajaympäristön erityispiirteet hyväksymistestaukselle
Laatutiedon rakentaminen palasille ja kokonaisuudelle
Laadun monet näkökulmat: toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus; näkyvä toimituslaatu sekä jatkokehityksen helppous
Dokumentaation katselmointien rooli hyväksymistestauksessa
Hyväksymistestauksen suhde muuhun testaukseen: tilaajan ja toimittajan työnjako
Hyväksymistestauksen erot laskunmaksuun ja tuotantoonsiirtoon liittyen
Hyväksymistestauksen erilainen merkitys ketterissä menetelmissä
Onnistuneen hyväksymistestauksen edellytykset
Toimituskokonaisuuksien määrittely ja projektointi
Toimittajan valinta ja sopimukset
Vaatimusten ja odotusten hallinta
Toimittajayhteistyö
Kokonaisjärjestelmän ja osajärjestelmien tunnistaminen
Hyväksymistestauksen organisointi ja puitteet
Testausprosessi suunnittelusta läpivientiin
Toimittajan testauksien tarkastelu osana hyväksymistestausta
Ohjelmistokehityksen luonne, jatkuva muutos ja testauksen toistotarve
Testauksen työmäärät ja tehokkuus tuloksina ja kustannuksina
Riskiohjattu testaus: rajallisen työmäärän kohdistaminen
Havaintokirjausten käsittely ja muutoksista sopiminen
Testausympäristöt, testitapaukset ja testiaineisto
Testauksen hallinta, seuranta ja mittarit
Toistuva hyväksymistestaus ylläpitoluonteiselle kehitystyölle
Testaus vaatimuksia ja odotuksia vastaan
Sovellusalueosaamisen ja liiketoimintaprosessin osaamisen käyttö hyväksymistestauksessa
Vaatimusten järjestelmällinen läpikäynti
Testitapausten merkitys hyväksymistestaukselle
Hyväksymistestausta tukevat testitapaukset
Testitapausten priorisointi hyväksymistestaukselle: mistä tiedetään mikä on tärkeää liiketoiminnalle
Kelpuuttaminen käyttöön vs. todentaminen suhteessa vaatimuksiin

## Slide 242: Saatesanat kurssin päätteeksi
Suunnittelu alkaa sopimuksesta ja projektisuunnitelmasta
Hyväksymistestausta voi valmistella irrallaan muusta projektitekemisestä, seuraten muutoksia
Varhainen palaute on projektin etu: katselmoinnit, inkrementaaliset toimitukset, materiaalien jakaminen
Suorituksen aikana näkyvyys etenemiseen tärkeä: saadaanko oikeasti testattua mitä pitikin, pohjana testisuunnitelman sijoittaminen testausajanjaksolle
Asiat harvoin menevät niinkuin elokuvissa: tutustu riippuvuuksiin ja varaudu riskeihin – virheitäkin pitää varmaan korjata